淮南市全面拓展生态环境大保护大治理大修复强化生态优先绿色发展理念落实专项攻坚行动方案(征求意见稿)

为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于长江共抓大保护、不搞大开发重要指示精神，贯彻落实《长江安徽段生态环境大保护、大治理、大修复、强化生态优先绿色发展理念落实专项攻坚行动》（厅〔2019〕27号，以下简称省“三大一强”专项攻坚行动），按照《安徽省生态环境保护委员会办公室关于全面拓展生态环境大保护大治理大修复强化生态优先绿色发展理念落实专项攻坚行动的通知》（安环委办〔2019〕59号）的要求，现制定本方案。

一、工作目标

全面落实省“三大一强”专项攻坚行动要求，深入开展“大起底、大排查、大整改”，对照省“三大一强”专项攻坚行动中“23+N”突出生态环境问题情形，重点解决淮河淮南段生态环境领域突出生态环境问题，并将其纳入省“三大一强”专项行动并轨调度、并轨整改，筑牢1公里、5公里、15公里“三道防线”，确保生态环境风险得到有效遏制。到2020年底，淮河淮南段国家考校断面水质全面实现达标，水质优良（达到或优于Ⅲ类）国家考核断面比例达到85%以上，域内支流消除劣V类水体，市建成区黑臭水体总体消除，县级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例到100%。

二、主要任务

（一）狠抓突出生态环境问题整改

深入开展“大起底、大排查、大整改”专项攻坚行动。制定落实《全面开展生态环境问题“大起底、大排查、大整改”专项攻坚行动方案》，从6月份开始在全市开展为期6个月生态环境问题“大起底、大排查、大整改”专项攻坚行动，坚持全河段、全天候、全链条深入摸排各类关联性、衍生性问题。要建立动态问题台账，制定整改方案，实行对账销号，同步于2019年12月底前完成整改。少数一时难以解决的，应明确时间表、路线图，抓紧实施、限期完成，确保在2020年底前完成。

强力推进淮河淮南段突出生态环境问题排查整改。对照警示片反映的问题情形，深入对照摸排，逐项对照整改。对发现的类似问题和关联性问题，要对照长江安徽段问题整改标准和进度要求，迅速行动，逐条逐项明确整改措施、整改标准、整改责任，按月倒排工期、挂图作战，于2019年8月底前完成整改。对极少数因涉及工程性措施等原因不能按期完成的，明确阶段目标，夯实阶段措施，压实主体责任，确保全面清零。

着力解决“23+231+170+5+94+N”突出环境问题。坚决杜绝表面整改、敷衍整改、假装整改，确保整改实效。第一轮中央环保督察反馈问题，2019年底前完成3个超期问题整改，2020年底前完成余下5个问题整改。第一轮中央环保督察交办的信访件，2019年底前基本完成整改。中央环保督察“回头看”反馈问题，2020年底前完成5个反馈问题整改。中央环保督察“回头看”交办的信访件，2019年底前除少数涉及工程性措施外基本完成整改，2020年底前完成整改。省级环境保护督察发现问题，2019年底前基本完成整改。“全覆盖起底排查、全方位推进整改”发现问题和其他突出生态环境问题：2019年底前，按整改任务书要求完成整改，2020年底前全面按要求完成整改。（责任单位：市生态环境局）

（二）全面排查整治淮河入河排污口。制定实施淮河入河排污口全面排查整治方案,实现应查尽查、查细查明，建立完善淮河入河排污口名录。开展入河排污口监测，查清污水来源。“一口一策”分类推进规范整治，实施销号制度。强化执法监管，对造成入河排污口超标且经整治仍不能稳定达标的工业企业依法依规实施关停搬迁。2019年9月底前，完成淮河淮南段干流入河排污口新一轮拉网式排查，11月底前完成整治；2020年底前，完成淮河淮南段流域内所有入河排污口整治。（责任单位：市生态环境局）

（三）深入推进工业污染治理。认真贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号）文件部署要求，严守1公里、5公里、15公里“三道防线”。落实“禁新建”，淮河干流及主要支流岸线1公里范围内严禁新建工业项目和工业园区;淮河干流岸线5公里范围内严控新建重化工、重污染项目，严禁新建布局重化工园区。落实“减存量”“关污源”，淘汰关停落后产能，加大“散乱污”清理整治力度，2020年底前完成“散乱污”企业清理整顿和固定污染源排污许可证核发。落实“进园区”，新建工业企业和搬迁企业按要求进入产业对口合规园区。落实“纳统管”，2019年底前完成省级及以上工业园区污水收集处理整治和达标改造。2020年6月底前，完成“三磷”（磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业磷石膏库）整治。（责任单位：市发改委、市经信局、市生态环境局、有关园区）

（四）全面整治劣V类水体。以西淝河、东淝河、焦岗湖、高塘湖4个水体为重点，兼顾丁家沟、枣林涵河、木台河、中心沟等偶发V类水体，各县区政府要采取控源截污、生态修复等综合措施。2020年底前，基本消除V类水体，西淝河、东淝河淮南段断面达到国家考核目标要求。（责任单位：市生态环境局）

（五）推进城镇污水垃圾处理。实施城镇污水处理提质增效行动，推进控源截污、内源治理、生态修复、补水活水、污水处理和污泥稳定化、无害化、资源化处理处置。全面开展地下管网普查整治。建立健全垃圾收集转运处置体系，规范垃圾渗滤液收集运输和安全处理。2019年底前，市建成区黑臭水体消除比例达到90%以上;2020年底前，市建成区总体消除黑臭水体，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，完成城市非正规垃圾堆放点整治，实现城镇污水垃圾全收集全处理，污泥无害化处理处置率达到90%以上。（责任单位：市建设局、市城管行政执法局）

（六）深入推进“清废行动”。按照“控源头、奖举报、查输运、堵落地、严打击、重追责”的总体思路，落实固体废物污染防控长效机制，深入推进固体废物大排查，实施打击固体废物环境违法专项行动。严格落实《安徽省生态环境厅关于落实生态环境部2019年清废行动发现疑似问题交办函等有关事项的通知》（皖环函〔2019〕578号），强化现场核查和日常检查，明确整改方案、责任单位、时限。加强尾矿库管理，2020年底前，基本完成尾矿库污染整治工作。（责任单位：市自然资源和规划局、市生态环境局）

（七）强化农业面源污染治理。开展农村人居环境整治行动，一体化推进农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”。启动农村黑臭水体整治，加大畜禽养殖废弃物资源化利用、秸秆综合利用、废弃农膜回收力度。推进渔业绿色发展和农村清洁小流域建设。2020年底前，完成农村户厕改造，农村生活垃圾无害化处理率达到75%以上，农作物秸秆综合利用率达到90%以上，化肥利用率提高到45%以上，化肥农药使用量相比2015年减少5%，规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，全面完成重点湖库非法围网养殖整治。（责任单位：市农业农村局）

（八）推进船舶港口码头污染防治。巩固淮河干线非法码头整治成果，开展长江主要支流非法码头整治，同步开展生态复绿、岸线修复，2019年底前淮河主要支流非法码头清理取缔率达到80%以上，2020年底前全面完成整治。港口、船舶修造厂污染物处理设施全部纳入市政系统。全面完成老旧船舶淘汰和不达标船舶达标改造。强化水上危险化学品运输环境风险防范，严厉打击危险化学品非法水上运输及油污水、化学品洗舱水等非法转运处置等行为。2020年底前，严禁单壳化学品船和600载重吨以上的单壳油船进入长江干线。（责任单位：市交通运输局）

（九）严格水资源管理。严格用水总量和用水强度指标管理，实施节水行动。2020年，全市用水总量控制在  亿立方米以内（不含直流火电冷却水）;万元工业增加值用水量比2015年下降22%以上。2020年底前，基本完成淮河流域小水电清理整顿工作。加强流域水量统一调度深化河湖水系连通运行管理，确保生态用水比例只增不减。巩固非法采砂整治成果，加强监督执法，组织跨部门联合监督检查和执法专项行动，建立健全淮河干流非法采砂跨区域联动执法机制。（责任单位：市水利局、市发改委）

（十）实施生态保护修复。切实发挥河（湖）长制、林长制作用，深入开展淮河干流岸线利用项目清理专项行动，严厉打击筑坝围堰等生态破坏行为，2019年底前，基本完成违法违规岸线利用项目清理整治。在淮河干流、主要支流及重点湖泊周边一定范围划定生态缓冲带，开展生态修复和造林绿化专项行动，2019年6月底前，沿淮河绿化取得重大进展;2020年底前，基本完成岸线修复工作。实施退耕还林还湿、退地还湖还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护修复、矿山生态修复、淮河防护林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。因地制宜实施排污口下游、主要入河（湖）口等区域人工湿地水质净化工程。开展淮河水生生物保护专项行动，落实水生生物保护区全面禁捕，加大水生生物关键栖息地保护修复力度。加强腾退土地污染风险管控和治理修复。（责任单位：市林业局、市水利局、市生态环境局）

（十一）强化自然保护地监管。强化自然保护地监管。2019年6月底前，重点排查风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园等自然保护地内采矿（石）、采砂、砍伐、码头、工矿企业、挤占河（湖）岸、侬、侵占湿地等违法违规生产经营活动，对排查出的问题，制定“一区一策”限期整改方案。深入推进饮用水水源地保护专项行动。（责任单位：市林业局、市自然资源和规划局、市生态环境局）

（十二）完善生态环境空间管控体系。实施淮河流域单元精细化管理。加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定并发布生态环境准入清单，按要求制定并公布“三线一单”，强化线一单”硬约束。严守生态保护红线，2020年底前，完成生态保护红线勘界定标工作。（责任单位：市自然资源和规划局、市发改委、市生态环境局）

三、保障措施

（一）强化组织领导，专班专职推进。市委、市政府对专项攻坚行动负总责,成立市全面拓展“三大一强”专项攻坚行动指挥部，同市“大起底、大排查、大整改”专项攻坚行动指挥部合署，统筹推进有关工作。市委、市政府主要负责同志任指挥长,常务副市长任副指挥长,其他分管领导分别牵头具体任务整改。成立专项攻坚行动办公室，从有关责任单位各抽调一人，到市环委会办公室集中办公，专职推进攻坚行动。针对存在的长江经济带生态环境警示片反映的类似问题，统筹其他突出问题,有关责任单位要指派1名有经验的县(处)级领导干部坐镇督导解决,直至问题整改完成。

（二）强化压力传导，压实压紧责任。要层层传导压力，形成市、县级领导干部包保及“点对点、长对长”的责任网。各责任单位要组织观看《长江经济带生态环境警示片》，对照问题、警醒警示，查找类似、举一反三。各县区党委、政府要制定配套方案和措施，倒排计划，强化调度，无缝衔接，明确责任单位、责任领导、主要责任人、直接责任人。市直有关单位同步制定具体落实方案。上述方案于2019年7月中旬前报市环境保护委员会办公室备案。环保督察、“回头看”反馈意见等涉及的问题整改进展情况，每月15日之前和月底之前报市生态环境保护督察整改办公室，市生态环境保护督察整改办公室每月1日和16日报送省督察办。

（三）强化执法监管，从严从重处理。负有生态环境保护监管职责的部门要加大对生态保护区、生态敏感区、自然保护地等重要地区破坏环境问题的查处力度，与扫黑除恶专项斗争结合起来，及时发现，严肃处理，抓住反面典型案例强化警示教育。加大生态环境执法处罚力度，对发现的警示片反映的问题情形、长期存在的问题、整改后死灰复燃的问题，坚决从严从重处理。强化宣传引导，通过明察暗访拍摄生态环境警示片。充分发挥社会监督作用，鼓励群众举报和媒体监督，不定期公布违法行为。强化曝光、处罚、问责、公开环节配合，实现曝光一起、教育一批、震慑一片的效果。

（四）强化资金保障，用好用活政策。多渠道筹集资金，全力加快环保工程类措施推进力度，全面改善全市环保基础设施薄弱问题。建立多元化投融资机制，积极争取中央、省级财政支持。市、县二级财政支出要向攻坚行动倾斜，提高资金统筹力度和使用效率。参照省里做法，落实兑现奖补。进一步引导开展企业环保贷、发行企业债券等，积极申报发行企业转型升级绿色债券，积极争取中国PPP基金支持。进一步落实生态补偿机制、完善污水垃圾处理收费制度、高耗水行业用水价格机制，全面清理取消对高污染排放行业的各种不合理价格优惠政策。

（五）强化督查考核，激发实干实绩。强化按月调度、现场抽查，及时掌握工作落实情况，协调推动解决有关问题，通报问题整改和攻坚行动进展情况。将“23+231+170+5+94+N”问题整改成效作为考核重要内容，加大生态环境保护考核在党政领导班子和领导干部综合考核中的权重，考核结果作为领导班子和领导干部奖惩、使用的重要依据。落实容错纠错机制，鼓励干部担当作为。对工作不力、责任不落实、问题整改进展缓慢的地区和部门，予以通报批评、媒体曝光或公开约谈，对有关责任单位和责任人依规依纪依法追责问责。