- 附件

淮南市“无废城市”建设实施方案

（征求意见稿）

为深入推进“无废城市”建设，围绕淮南市建设“能源创新之都”“山水文化名城”的战略目标，根据生态环境部等18个部委联合印发的《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114号）及安徽省生态环境厅印发《关于深入推进我省“无废城市”建设工作的通知》（皖环函〔2023〕628号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

- 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以持续改善生态环境质量为核心，以有效防范环境风险为目标，按照“打牢基础、健全体系、严守底线、防控风险、改革创新”的工作思路，大力推进固废减量化、资源化、无害化，促进减污降碳协同增效，完善政策制度保障体系，健全科技创新治理体系，打造绿色低碳市场体系，建立协同高效监管体系，形成党委领导、政府主导、企业主体、市场驱动、公众参与、社会监督的固废管理体制机制，推动固废综合治理融入城市建设管理，着力打造“源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩”的固废环境监管体系，借鉴学习创建“无废城市”的经验和模式，奋力谱写绿色现代化淮南篇章。

- 二、实施期限和范围

以2023年为基准年，实施期限为2024年8月-2027年12月。

实施范围是淮南市全域，辖寿县、凤台县2个县，大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区5个市辖区以及毛集社会发展综合实验区，共8个县级行政区。

- 三、建设目标

到2027年，全市固废产生强度稳步下降，城市源头减废成效显著，一般工业固废贮存处置量稳定下降，主要农业固废零填埋。大宗工业固体废物综合利用能力稳步提高，危废产生和经营单位规范化、精细化和智能化全过程管理水平显著提高，无害化处置能力得到有效保障。固体废物污染防控长效机制进一步完善，市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级固体废物环境监督管理体系有效运行。基本实现固废管理信息“一张网”，“无废”理念得到广泛认同，治理体系和治理能力明显提升，形成特色鲜明、系统高效的“无废城市”建设“淮南模式”，助推淮南全面塑造减污降碳协同创新试点城市。

- 四、主要任务

## （一）强化规划引领，健全一般工业固废全过程管理体系

1. 推进产废单位监管全覆盖。全面梳理审核一般工业固废产排情况，建立健全一般工业固废全过程管理电子台账。加强年报等申报登记数据质量抽查核查。着力推进全过程闭环式环境监管，对一般工业固废实施全过程监管、信息化追溯和智能化预警。建立形成整改查处、跟踪督查、严格考核的闭环监管机制。做好固体废物生态环境行政执法与刑事司法衔接工作。（责任单位：市生态环境局、市公安局、各县区政府、开发园区管委会）

2. 加快推进全行业绿色转型。深入实施碳达峰十大行动，严格建设项目环境准入，严禁上马“两高一低”项目。推进传统产业升级改造和绿色转型。用好碳减排等结构性货币政策工具。谋划建设退役光伏组件循环利用产业集聚区、动力电池回收及综合利用产业园。鼓励重点行业企业自行开展清洁生产审核、技术改造和资源化利用。全面落实强制性清洁生产审核要求。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、各县区政府、开发园区管委会）

3. 构建资源循环型产业体系。鼓励园区推进绿色工厂建设，突破一批固废资源化利用等重点领域关键和核心技术。做大做强国家级大宗煤电固废物综合利用基地和省绿色发展试点示范基地，实现一般工业固体废物产生强度稳步降低。推动省级以上园区全面实施循环化改造。（责任单位：市工业和信息化局、市发展和改革委员会）

4. 深化固体废物资源化利用。推动煤系固废综合利用量效齐增，创新煤系固废等大宗工业固体废物综合利用模式。加强大宗工业固体废物资源化技术研发，提高大宗工业固体废物资源化利用率，协同促进碳达峰碳中和。提高煤系固废资源化利用水平，大力发展以粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏等煤系工业废弃物综合利用为核心的煤基建材，重点推广全煤矸石高强陶粒、粉煤灰掺配高强陶粒、煤矸石掺配水泥、煤矸石和粉煤灰制作橡胶填料等高附加值技术。到2027年，煤系固废在地综合利用率提升10个百分点。积极引导淮南矿业（集团）有限责任公司潘集第三煤矿、中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿创建省级绿色矿山。改变工业固废单一利用模式，大力推动工业炉窑协同处置固体废物技术提升与项目建设。探索粉煤灰综合利用生产碳纤维模式，延伸拓展汽车、建筑、医疗等领域用碳纤维复合材料。（责任单位：市工业和信息化局、市生态环境局）

5. 保障固体废物无害化处置。规范工业固废贮存和分类收运。持续推进一般工业固体废物规范化分类，通过专业化二次分拣，提升一般工业固体废物回收利用。加强对煤矸石、煤泥等煤系固废临时堆存场地的环境监管。推进低值工业固废安全处置。鼓励采取市场化建设和运营模式，促进老旧设施设备提升改造，提高现有利用处置设施运行负荷率。鼓励利用生活垃圾焚烧设施、水泥窑等协同处置工业边角料等低值固废。到2027年，全市一般工业固废贮存处置量下降8%以上。（责任单位：市生态环境局）

6. 加强重点贮存场所和建设用地土壤污染风险管控。严格落实一般工业固废管理要求，加强固废处理处置单位等重点贮存场所地下水、土壤环境监测。严格履行乡镇属地责任，对辖区内非法社会堆场坚决依法取缔，并按照要求进行覆土复耕复绿。根据《淮南市土壤污染防治工作方案》，将石化等7个重点行业企业纳入土壤环境重点监管单位，督促企业完成隐患排查自查及地下水监测工作。深化市企合作，高标准推进西部采煤沉陷区二期、新庄孜采煤沉陷区治理等工程，完成废弃矿山生态修复6660亩。（责任单位：市生态环境局、市自然资源和规划局）

## （二）发展绿色农业，推进农业固体废物资源高效利用

1. 落实化肥农（兽）药减量增效。大力推广测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控技术，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，严格落实兽药使用休药期规定，规范使用饲料添加剂，实施药物饲料添加剂退出计划。全面提升新型高效植保机械的推广应用。（责任单位：市农业农村局、市供销合作社联合社）

2. 推广绿色种养循环农业模式。示范推广应用“畜—沼—水生植物消纳”“畜—沼—种植（林、果、菜）模式”等生态种养循环模式，全面推进水产绿色健康养殖。到2027年，累计发展稻渔综合种养面积达到35万亩。（责任单位：市农业农村局）

3. 推进废旧农膜回收再利用。积极争取各级财政资金投入，加强废旧农膜回收体系建设。加强农膜生产、销售、使用和回收等环节的全链条监管。到2027年，废旧农膜回收率达85%以上。（责任单位：市农业农村局、市供销合作社联合社、市生态环境局、市工业和信息化局、市市场监督管理局）

4. 做好农药包装废弃物回收处理。建立健全县区、乡（镇）、村三级废弃物回收处理体系。在毛集实验区全面开展农药包装废弃物回收处理试点工作。督导农药回收（站）点和回收处理企业建立废弃物回收台账，加强废弃物的统计工作。引导和鼓励生产经营主体、社会化服务组织、个人开展废弃物回收处理。到2027年，农药包装废弃物回收率不低于85%，无害化处理率达到100%。（责任单位：市农业农村局）

5. 构建秸秆全覆盖收储运体系，实现综合利用产业提质增效。完善农作物秸秆收储运体系。建成标准化秸秆收储中心，形成“1+X”的秸秆收储运体系网络，打通秸秆产业化利用的最后一公里，实现秸秆收储运网络乡镇全覆盖。强化秸秆收储离田，落实秸秆“四离一集中”（秸秆离田、离路、离河、离林和集中堆放），做好“五边”（村边、田边、路边、沟边、林边）清理工作。加大秸秆综合利用龙头企业培育，加强秸秆综合利用装备的研发和应用。加快发展秸秆能源化、原料化利用，稳步支持秸秆饲料化、基料化利用，提高秸秆机械化还田技术水平。推进秸秆综合利用信息化平台建设，加速秸秆饲料化利用产业发展，大力实施秸秆变肉工程，优化提升秸秆肥料化利用水平。推广秸秆颗粒饲料加工和秸秆压块清洁高效供能模式；探索“秸秆加工变饲料—养殖变牛羊肉—牛羊粪还田—绿色粮食”的生态循环模式。到2027年，农作物秸秆综合利用率稳定达到96%以上。（责任单位：市农业农村局）

6. 加强畜禽粪污资源化利用。实施规模养殖场设施装备改造升级、畜禽粪污治理整县推进、畜禽粪污资源化循环利用等重点工程。推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、污水肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水处理达标排放等经济实用技术模式。集成推广应用有机肥、水肥一体化等关键技术。指导规模养殖场建立畜禽粪污资源化利用台账。大力推广畜禽粪污资源化利用“截污建池、发酵还田、一场一策、制肥还田、区域收纳、集中处理”的“3+N”路径模式，推动种养结合、农牧循环。加快培育农业废弃物资源化利用龙头企业和社会化服务组织。积极组团参展安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会。到2027年，畜禽粪污综合利用率不低于95%。（责任单位：市农业农村局）

## （三）推动分类回收，促进各类生活源固废精细化管理

1. 完善市、县区垃圾分类体系建设。建立督导通报、协调推进、现场观摩、实地调研、宣传教育等机制。加强垃圾分类终端处置项目建设，建成生活垃圾分类处理系统。打造市、区垃圾分类试点小区成熟样板，稳步推进住宅小区、机关、学校、医疗机构等重点领域垃圾分类扩面提质。以社区为着力点，推进城市生活垃圾分类全覆盖。专项开展厨余垃圾收运处理综合整治，促进厨余垃圾收运、处置的综合协调、建档立案、信息收集报送工作。开启“撤桶并点、定时定点、桶边值守”垃圾分类投放新模式，提升厨余垃圾分类准确率和分出率。（责任单位：市城市管理局、市住房和城乡建设局、市机关事务管理局、市教育体育局、市卫生健康委员会、各县区政府、开发园区管委会）

2. 提升农村生活垃圾分类体系覆盖率。加快推进城乡环卫一体化管理，配备、合理设置收集设施，实现垃圾收集全覆盖，探索农村生活垃圾治理数字化信息化管理模式。督促指导县区完善监督考核长效机制，做到农村生活垃圾治理监督考核全覆盖；压实企业责任，加大日产生活垃圾清运频次，做到农村生活垃圾治理“日产日清”。（责任单位：市住房和城乡建设局、市农业农村局）

3. 推进农村人居环境专项整治改善行动。以“专业化、市场化”为导向，推行农村污水处理设施统一运行、统一管理。整治行政村环境卫生，清理河塘沟渠内生活垃圾和漂浮物，宣传人居环境整治。持续开展村庄清洁行动，全面提高农村人居环境整治质量实效。持续推进环境卫生综合整治，开展卫生村镇创建，积极开展美丽庭院评选、环境卫生红黑榜、积分兑换等活动。（责任单位：市生态环境局、市住房和城乡建设局、市农业农村局）

4. 推动塑料生产和使用源头减量。鼓励引导塑料制品企业提升绿色设计水平。开展绿色消费、生态环保主题宣传，倡导简约适度、绿色低碳的生活理念和生活方式。鼓励商场、超市、电商等重点领域企业加强塑料污染治理，逐步减少或不再销售、提供或使用不可降解塑料袋，引导电商平台内企业减少使用一次性塑料包装情况。要求寄递企业降低塑料类包装产品使用，提高绿色、环保、可降解包装采购比例。（责任单位：市市场监督管理局、市工业和信息化局、市商务局、市邮政管理局）

5. 推动快递包装减塑化转型。在邮政快递网点引导消费者使用可循环快递箱（盒）、可降解塑料制品，在全市范围内全面推广使用可循环快递箱（盒）、可降解塑料制品和快递包装物回收装置，回收复用瓦楞纸箱。推广使用45mm以下的“瘦身胶带”，减少胶带源头使用量。到2027年，减少公众使用一次性塑料制品，快递绿色包装使用率达到95%以上。（责任单位：市邮政管理局）

6. 优化提升再生资源回收利用体系。完善以基层废旧物资回收站点为基础、区域废旧物资分拣加工中心为载体的“淮南物回”体系，推广“互联网+绿色回收”智能化模式，推进公共机构再生资源回收利用网络体系建设。重点推进再生资源及报废机动车回收加工项目，扩建再生资源收集转运中心。鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。到2027年，再生资源回收量增长率相比2023年增长10%。（责任单位：市商务局、市供销合作社联合社）

7. 开展厨余垃圾全量资源化综合利用。通过开展厨余垃圾废弃“油、渣、液”全量资源化综合利用，积极推进厨余垃圾单独分类回收和资源化处理。引领协调企业研发投放最新工艺、领先技术，发展绿色新型能源，厨余垃圾废油脂制备生物柴油；废浆液制备可替代工业碳源的生物碳源，降低市政污水处理厂和老龄垃圾填埋场污水处理站的脱氮除磷成本；废渣料养殖高蛋白昆虫，替代部分粮食制作畜禽及水产养殖饲料。（责任单位：市城市管理局、市科学技术局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局）

8. 强化生活垃圾终端处置设施监管。积极推进垃圾焚烧发电，加强生活垃圾焚烧处置设施环境监管。采用多种监管手段，确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放，有效控制二次污染。高标准、高质量实施东部生活垃圾填埋场封场治理工程，全面开展生活垃圾填埋场土壤和地下水环境现状调查评估。（责任单位：市城市管理局、市生态环境局）

9. 优化提升市政污泥处置能力。推动新建污水处理厂污泥源头减量，同步建设污泥减容减量设施。逐步探索落实市政污泥利用处置全流程监管机制，按照“集中处置为主、分散处置为辅”思路，推动污泥掺烧发电、污泥加工生产再生墙体材料规模化应用，拓宽污泥无害化处置渠道。到2027年，城镇污水污泥无害化处置率保持100%。（责任单位：市住房和城乡建设局、市生态环境局）

10. 做好垃圾分类中有害垃圾全程管理。建立并完善废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废温度计、废血压计、过期药品、废油漆及其包装物、废杀虫剂、消毒剂及其包装物、废胶片及废相纸、废电池（普通碱性电池除外）等有害垃圾收集、运输、处置的管理规定。根据各辖区有害垃圾产生情况，合理设置集中贮存点和收集容器，严禁将有害垃圾混入其它类别生活垃圾。落实有害垃圾台账管理制度，确保有害垃圾及时无害化处置。（责任单位：市生态环境局、市城市管理局、各县区政府、开发园区管委会）

## （四）畅通利用渠道，持续巩固建筑垃圾治理试点成效

1. 开展建筑垃圾全过程规范化管理。加强对建筑垃圾产生、运输和消纳行为的监管，严格建筑垃圾处置核准。推行分类集运，分类运输，禁止将其他有毒有害垃圾、生活垃圾混入建筑垃圾内；强化运输管理，加强对运输车辆的动态监管，建立运输安全和交通违法考核机制；严格消纳管理，协调建筑垃圾消纳场地土地使用；推动建筑垃圾处置市场化，建立政府主导、市场运作、特许经营、循环利用的建筑垃圾资源化利用机制。加大渣土车监管力度。（责任单位：市城市管理局、各县区政府、开发园区管委会）

2. 强化处置核准制度。落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，制定建筑垃圾处置方案，将建筑垃圾处理费用纳入工程概算。完善绿色建筑管理制度。按照市场化原则，推行建筑垃圾运输公司化管理，严肃查处未经核准的个人和企业进入建筑垃圾处置市场；规范实施建筑垃圾运输车辆编号、标识、封闭运输的管理，实现建筑垃圾无尘化运输和全程动态智慧化监管。（责任单位：市城市管理局、市住房和城乡建设局）

3. 全面推广绿色建筑。加大绿色建筑和低碳技术的应用。结合废弃矿坑、废弃园区、采煤沉陷区生态治理和修复，实现资源的再利用和循环利用。到2027年，全市新建民用建筑全面执行75%节能设计标准。因地制宜开展近零能耗建筑试点，建设一批高质量近零、超低能耗高星级绿色建筑示范项目。大力推进建筑能效提升及建筑领域碳达峰碳中和工作，到2027年，建设1~2个近零碳示范园区。（责任单位：市住房和城乡建设局）

4. 有序发展装配式建筑。扩大装配式建筑覆盖范围。在新建住宅项目中大力推广应用预制楼梯板，鼓励应用叠合楼板、预制内隔墙板“三板体系”，“以点带面”推动全市装配式建筑发展。推动开展装配式绿色农房区域试点。培育装配式建筑生产基地，完善装配式建筑及绿色建材相关产业链，创建装配式及绿色建材应用示范工程。加大装配式建筑扶持力度，培育骨干龙头企业。到2027年，全市装配式建筑占新建建筑面积的比例达到40%以上。（责任单位：市住房和城乡建设局）

5. 建立健全建筑垃圾资源化利用体系。建立信息监管平台，运用“互联网+”技术建设智慧渣土平台，实现对建筑垃圾排放、运输、消纳等各环节的闭合式全过程监管。编制建筑垃圾资源化利用专项规划，构建建筑垃圾收运体系；坚持以规划引领拓展建筑垃圾处置渠道，促进建筑垃圾资源化利用。开展建筑垃圾综合治理实践，制定试点工作实施方案，完善建筑垃圾综合治理联动管控机制。引入建筑垃圾再生资源利用企业特许经营，生产各类新型建材。推动企业产品结构优化升级，拓宽再生产品应用领域，实现建筑垃圾建材化输出。（责任单位：市城市管理局、各县区政府、开发园区管委会）

6. 推动建筑垃圾资源化和弃土消纳设施建设。合理规划布局建筑垃圾消纳场，促进建筑垃圾资源化利用。利用废弃采石塘口、沟壑、洼地采取填埋造地的方式，设置工程弃土类建筑垃圾消纳场。鼓励依托建筑垃圾消纳场建设建筑垃圾资源化利用设施。专项资金补贴扶持建筑垃圾资源化处置企业、建筑垃圾处理和资源化利用装备研发。加快建筑垃圾处置消纳场选址工作，编制规划布点建筑垃圾综合利用场4处、渣土消纳场4处。（责任单位：市城市管理局、市自然资源和规划局、市财政局、各县区政府、开发园区管委会）

## （五）强化风险防范，提升危险废物监管和利用处置能力

1. 完善危废管理制度体系。建立健全重点监管单位清单，推动企业危险废物污染防治信息公开，强化重点监管单位信息公开的监管。探索搭建供需信息交流平台，提高全市危险废物收集、转移及利用处置效率。推进产废企业环境信用评价，强化企业自律和公众监督。依法推动危险废物重点监管单位投保环境污染强制责任保险。持续推进危险废物规范化环境管理，制定危险废物规范化环境管理评估工作方案。强化危险废物执法监管。严格落实生态环境损害修复和赔偿制度。（责任单位：市生态环境局）

2. 推进危险废物智慧监管。依托省固体废物管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报登记、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。探索利用物联网、大数据、人工智能等技术对危险废物产生、转移、贮存、利用、处置等实施全过程信息化监管，推动实现由“人防”向“人防+技防”的监管方式转变。推进小微企业危险废物信息化监管，提升对小微企业的服务和危险废物环境监管水平。探索推广信息监控、车载卫星定位系统等技术手段，运用物联网、大数据等先进信息技术，推动危险废物转运环节信息化监管能力建设。（责任单位：市生态环境局）

3. 加强危险废物全过程管理。严格建设项目环境准入，从严审批危险废物、工业固体废物处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目。严格落实排污许可制度，完善重点行业危险废物全过程管理体系。提升工业清洁生产水平，对纳入重点监管单位清单的危险废物产生、利用、处置企业实施强制清洁生产审核。构建资源循环型产业体系，推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进危险废物综合利用，实现危险废物减量化、资源化。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、各县区政府、开发园区管委会）

4. 健全危险废物收运体系。全面推进危险废物“收、存、转”工作，统筹布局建立小微企业收集、贮存、转运中心。积极探索依托危险化学品配送网络建立中小学实验室危险废物逆向回收体系。强化高等院校、科研院所、检测机构等单位实验室危险废物监管。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点，鼓励园区管理机构直接投资配套建设危险废物集中收集、贮存设施。落实废铅蓄电池生产者责任延伸制度，持续推进废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作，提高废铅蓄电池规范收集利用处置率。探索依托矿物油生产销售企业、废矿物油回收利用企业建设废矿物油收集网络。强化医疗废物源头分类管理，鼓励医疗废物集中处置单位探索建立医疗废物智能收集、转运体系。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市市场监督管理局、市城市管理局、市卫生健康委员会、各县区政府、开发园区管委会）

5. 提高危险废物资源化利用水平。支持现有资源化利用设施提档升级，推进危险废物资源化利用设施建设，持续优化危险废物利用处置能力结构。鼓励显著提升生产工艺水平的危险废物综合利用和能力不足的危险废物类别综合利用项目建设，鼓励废碱、精（蒸）馏残渣、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物综合利用和安全处置技术研发、应用、示范和推广。积极探索危险废物点对点综合利用改革试点工作，将特定行业产废企业产生的危险废物作为另一企业生产原料进行定向、梯度综合利用。积极推动将危险废物集中处置设施纳入公共基础设施统筹建设，从严控制填埋场建设。积极引导企业开展危险废物资源综合利用评价，提升危险废物综合利用水平。（责任单位：市生态环境局）

6. 保障医疗废物安全处置。明确医疗废物职责，完善医疗废物应急处置体系，加强医疗废物管理。健全各级生态环境、卫生健康、城市管理部门协同配合机制，形成齐抓共管的监管格局。进一步完善医疗废物应急处置机制，细化应急处置方案。加强区域协作，将危险废物集中焚烧处置设施或生活垃圾焚烧处置设施纳入医疗废物应急处置设施清单。列入协同应急处置设施清单的设施，根据实际设置医疗废物应急处置备用进料装置，保障医疗废物应急处置能力。到2027年，医疗废物安全处置率稳定维持在100%。（责任单位：市卫生健康委员会、市生态环境局）

7. 健全部门和区域联防联控机制。健全、落实部门固体废物联防联控机制，强化部门间信息共享和协作配合，严厉打击固体废物环境违法犯罪行为。深入排查整治危险废物环境风险隐患，加强工业园区固体废物环境风险防控。强力推进涉危险废物、工业固体废物生态环境损害赔偿，建立固体废物领域环境违法犯罪案件办理、危险废物应急处置等方面的区域合作和协调机制。积极参与“长三角”危险废物联防联控区域合作，推动建立危险废物跨界转移利用处置“白名单”和“黑名单”机制。（责任单位：市生态环境局、市公安局、各县区政府、开发园区管委会）

8. 提升危险废物环境应急响应能力。开展重点行业企业危险废物“清存控增防风险”行动。进一步完善突发环境事件指挥、调度、协调、信息报告和公开机制，科学应对舆情，妥善处置。强化企业环境应急预案备案管理，督促开展环境应急演练，提升生态环境应急响应和现场处置能力。加强危险废物应急处置的管理队伍、专家队伍建设，提高危险废物应急处置能力，严控环境风险。鼓励持证单位参与突发环境污染事件中危险废物应急处置工作，将危险废物利用处置龙头企业纳入突发环境事件应急处置工作体系。（责任单位：市生态环境局）

9. 强化危险废物风险防范能力建设。加强易燃易爆的废弃危险化学品等危废监管，推动部门间建立监管协作和联合执法机制。完善违法行为有奖举报制度、源头管控制度和网格化环境监管制度。以危废经营单位、危险化学品生产企业、化工园区为重点，深入排查整治危废环境安全隐患，实现“动态清零”。持续开展机动车维修等社会源危废、医疗废物专项执法检查。做好危险废物利用处置企业的土壤地下水污染预防和风险防控，建立全市固体废物风险排查制度。（责任单位：市生态环境局、市城市管理局、市卫生健康委员会）

## （六）打造试点名片，探索固废领域减污降碳协同治理

1. 提升减污降碳协同管理基础能力。加强统计监测基础能力建设，推动减污降碳数智化管理，协同开展污染物和碳排放统计、监测、核算、监管。实现全市重点用能单位能耗在线监测系统全覆盖。促进减污降碳协同创新与数字化建设有机结合，以数字化转型助力企业节能降碳。健全市、县节能监察体系，加强减污降碳协同创新监督执法，加强节能监察执法能力建设，强化业务培训。聚焦重点行业、重点企业、重点用能设备，深入开展专项节能监察，开展排放源统计调查、核算核查。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市数据资源管理局、市工业和信息化局）

2. 构建协同创新评价方法体系。完善能评制度，强化重点用能单位节能管理和目标责任，探索把能效水平和碳排放水平纳入节能评估和审查制度，以降碳促进减污。开展减污降碳协同创新度评价，强化减污降碳协同度目标的引领作用。探索建立煤炭资源型城市减污降碳协同度评价方法，开展年度进展评估。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会）

3. 加强减污降碳金融政策支持。充分发挥政府投资引导作用，建立减污降碳协同创新项目库，加强项目储备对接。完善激励机制，引导金融机构对符合条件的项目提供融资支持，鼓励绿色低碳金融产品和服务创新。积极推广生态环境导向的开发（EOD）模式，推动减污降碳协同治理与产业项目建设融合。（责任单位：市生态环境局、中国人民银行淮南市分行）

4. 打造煤炭行业全流程减污降碳协同治理路径。优化产业布局，引导煤化工企业在专业园区内集聚发展。依托淮南化工行业龙头企业，积极延伸产业链。坚持数字化、智能化、绿色化，推动规模以上工业企业节能降碳技术改造。依托淮河能源、中煤新集等龙头企业，积极引入绿色开采技术，建设安全、高效、智能、绿色矿井。推进煤矸石、粉煤灰等煤基固废制备建工建材、铝硅基产品等资源化利用。积极推广岩矸利用于沟塘路坝加固维护、打钻场地加固、建设电厂场地（道路）垫层、充填铁专线、加固乡镇村村通道路、塌陷区填充、建材加工等方面；洗选矸石综合利用于制砖、陶粒等，岩矸和洗选矸石实现100%利用；粉煤灰用于制造水泥及道路建设。到2026年，年消纳煤基固废达到2060万吨，减排二氧化碳超260万吨。加强采煤沉陷区综合治理、生态修复。构建“沉陷区整治与渔业光伏互补”等多种模式，形成采煤沉陷区生态产业体系。（责任单位：市生态环境局、市发展和改革委员会、市自然资源和规划局）

5. 加快能源领域绿色低碳转型。大力发展绿色低碳能源，推进“风光储”一体化发展。大力推进电力生产绿色化，提升清洁生产能力和废弃物循环利用能力，有效控制碳排放强度。引导各类现有产业园区绿色循环发展，加快推动建材、化工等行业的循环化改造，推动重点行业企业实施清洁生产改造。提升化工、建材等行业的工业能效水平，推动新型基础设施能效提升，培育绿色制造示范企业和绿色数据中心。（责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局）

6. 推动交通运输领域减污降碳协同增效。加快整合铁路专用线资源、水运工程建设，推进煤电相关企业原料与产品“公铁联运”、“公水联运”。推进新能源及清洁能源汽车使用，鼓励新增和更新的公交、出租、作业车辆使用新能源或清洁能源汽车。提升城市物流配送车辆电动化、新能源化和清洁化比例。（责任单位：市交通运输局、市邮政管理局、市工业和信息化局）

7. 推进环境治理领域减污降碳协同控制。探索协同控制恶臭和甲烷等温室气体的管理措施，打造经济开发区共享治污建设“绿岛”项目—涂装中心等一批减污降碳项目。严格建设用地土壤环境准入管理，防范新增土壤污染。探索开展城市固废领域减污降碳协同治理工作。（责任单位：市生态环境局、各县区政府、开发园区管委会）

8. 加快固废产业绿色低碳转型。充分利用现有法律、法规、标准、政策体系和统计、监测、监管手段，推动“无废城市”建设与低碳发展、绿色发展、生态文明建设等工作协同融合。实施煤电行业节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，助推全市碳排放强度下降。大力发展以煤系工业废弃物综合利用为核心的煤基建材，探索煤炭副产物能源资源与化工、建材等行业深度耦合发展、协同增效的模式。开展适用性减污降碳固废资源化技术评估与筛选，支持先进适用的减污降碳协同固废治理技术项目推广，鼓励企业联合攻关关键核心技术，推动一批原创性科技成果落地转化，初步形成煤炭全生命周期减污降碳协同技术清单。（责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局、市科学技术局、各县区政府、开发园区管委会）

## （七）促进绿色低碳，稳步推进“无废城市”高质量建设

1. 推动工业绿色降碳发展。提升产业结构优化。构建绿色低碳的产业布局，强化碳减排对产业发展的引领作用。节能提效助力减碳行动。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，提升可再生能源利用比例，推进多能互补高效利用。推进工业用能和原料低碳化。绿色体系协同减碳行动。在全市制造业重点行业中建设一批绿色工厂，鼓励绿色工厂创建“超级能效”工厂或“零碳”工厂。在低碳产品开发、低碳技术创新等领域培养省专精特新企业和国家级专精特新“小巨人”。资源循环利用强化减碳。推进废旧物资循环利用体系建设，推动再生资源回收加工利用集聚发展。培育专业化再制造旧件回收企业，强化工业固废综合利用。深入推进大宗固废综合利用基地建设和骨干企业培育。绿色低碳技术推动减碳。推动先进适用绿色低碳技术装备研发和推广应用，构建市场导向的绿色低碳技术创新体系。（责任单位：市工业和信息化局、市商务局、市科学技术局、各县区政府、开发园区管委会）

2. 探索农业绿色循环模式。加快推进农业清洁生产。落实耕地轮作制度试点。打造长三角绿色农产品供应基地。大力延伸绿色食品产业链，重点发展特色农产品、营养健康食品和新兴食品。重点建设200万亩优质专用粮食基地，推进传统绿色食品生产工业化。修复农村生态环境。持续推进采煤沉陷区综合治理，加强乡村采煤沉陷区生态复垦与利用。加强农村塑料污染治理。因地制宜，打造“生态修复+文旅产业”治理模式，高标准实施采煤沉陷区生态修复项目。（责任单位：市农业农村局、市生态环境局、市自然资源和规划局、各县区政府、开发园区管委会）

3. 倡导绿色低碳生活方式。引导绿色消费，推行“垃圾分类”。广泛开展“文明餐桌”宣传，落实“光盘行动”。督促公共服务场所严格执行空调设定温度夏季不低于26℃、冬季不高于20℃的规定，积极推广使用节水型器具。打造绿色物流，推进低碳转型。优化配送路线，提升效率。新能源配送助力低碳环保，推进“科技+绿色”“业务+绿色”物流深度融合创新发展，研发包装机精准送膜装置等技术手段，提高包装效率，降低材料消耗，实现降本增效和节能减排的双重目标。（责任单位：市文明办、市商务局、市教育体育局、市科技局、市市场监督管理局、市交通运输局、市邮政管理局、市城市管理局、市机关事务管理局、各县区政府）

4. 谋划建筑领域“双碳”路径。提升城乡绿色发展质量。探索研究我市建筑领域碳达峰、碳中和行动方案，实现“1+N”低碳战略布局，加强各级各类规划间衔接协调，确保各县区落实碳达峰、碳中和的主要目标、发展方向、重大政策、重大工程，并与全市总体碳达峰、碳中和目标有效衔接，协调一致。融合淮南市建筑节能与绿色建筑发展、建筑节能技术创新、保障机制建设等工作内容，构建淮南市“互联网+碳排放”建筑节能信息平台。促进可再生能源多元化发展。结合乡村振兴，创新光伏分布式利用模式，加快建设一批光伏小镇和光伏新村。推进既有建筑绿色化改造，建立节能改造项目储备库。稳步推进能效测评工作的开展，对新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应测尽测。逐步推广应用绿色建材，推动建材产业转型升级。（责任单位：市住房和城乡建设局、各县区政府）

5. 补齐危废处置能力短板。有序推进碳达峰碳中和，坚持PM2.5和臭氧协同治理，推动落实淮南市减污降碳协同创新试点工作，以推动资源型城市绿色转型为导向，重点打造四大减污降碳协同增效综合路径。加大新能源和节能环保产业“双招双引”力度，推动产业集群式发展。精准推进污染防治。支持现有资源化利用设施提档升级，推进危险废物资源化利用设施建设，持续优化危险废物利用处置能力结构。以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。有效管控重点建设用地土壤污染风险，加快实施土壤污染状况调查。强化土壤污染重点监管单位监管，落实土壤、地下水污染源头管控要求。加强生态保护修复。强化自然保护地监管和科学利用。加强环境执法监管，开展生态环境风险隐患排查整治行动，加强重点领域环境风险防控，健全环境应急联防联控机制。常态化开展全市突出生态环境问题大排查大整治活动。（责任单位：市生态环境局、各县区政府、开发园区管委会）

6. 出台“无废城市”建设相关政策措施。健全淮南市一般工业固废、农业固废、生活源固废、建筑垃圾、危险废物全过程管理制度体系。完善固废统计范围、口径、分类和方法。推行环境信息依法披露制度，增强固废管理信息透明度。深化固废分级分类管理、生产者责任延伸、区域联防联控等制度创新，提升固废综合管理效能。完善企事业单位提标改造污染治理设施奖补办法，推动企业积极开展固废“三化”。（责任单位：“无废城市”建设工作领导小组成员单位）

7. 制定“无废城市”建设部门责任清单。建立部门责任清单，进一步明确各类固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的部门职责边界，形成固废全类别全流程无缝衔接的完整责任链，不留管理空白。以“无废城市”建设主要任务为导向，对部门主要职责进一步细化。对于部门间的职责交叉事项，按照一件事情由一个部门负责的原则予以理顺；对于确需多个部门负责的事项，要明确牵头部门，分清主次责任，推动各部门在“无废城市”建设中分工协作、共同发力。（责任单位：“无废城市”建设工作领导小组成员单位）

8. 加大“无废城市”建设科技创新支撑。制定鼓励引导政策，支持有条件的化工、建材等企业参与危险废物、一般工业固体废物的综合利用。培育和扶持煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗固体废物综合利用专业化现代企业，建立技术先进、模式先进、清洁安全的现代煤电工业固体废弃物综合利用产业发展新模式，构建新型循环经济产业链及资源综合利用关联企业集群，推动机制体制创新。培育支持煤电化大宗工业固废高值化新技术研发，持续推进大宗煤电化固废综合利用基地建设。推广可回收物利用、焚烧发电、生物处理等资源化利用方式，重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，积极发展生物处理技术，合理统筹填埋处理技术。依托徽秀文旅项目（EPCO）、淮畔乡村旅游示范区等文旅项目，开展轻钢结构、木结构应用，推动开展装配式绿色农房区域试点。依托中环中清、国晟、航天锂电等光伏及储能产业项目，加速建设以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统，发展柔性用电建筑。大力推进“光伏+”融合发展模式，加快谋划“互联网+智慧能源”应用布局，大力探索光伏建筑一体化。（责任单位：市生态环境局、市科学技术局、市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市工业和信息化局）

9. 高标准开展“无废细胞”创建工作。将“无废城市”建设要求融入现有节约型机关、绿色工厂、绿色园区、绿色学校、绿色商场等绿色单位创建活动及考评细则，建立淮南市“无废细胞”考评体系，编制“无废细胞”创建标准，积极引导各类社会主体参与“无废细胞”创建，推动实现绿色生产和绿色生活方式。以中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿创建省级绿色矿山为契机，加快探索重点行业工业固体废物减量化和“无废矿山”“无废工厂（集团）”建设的路径模式。将无废理念融入市民日常生产生活，通过宣传教育，引导居民自觉践行绿色低碳“无废”理念，推动生活垃圾分类、再生资源回收利用，倡导节能减排等措施，在建设八公山区滨淮生态农业观光带等项目的基础上，打造“无废农场”“无废学校”“无废酒店”“无废小区”“无废景区”等系列“无废细胞”。（责任单位：市生态环境局、市工业和信息化局、市发展和改革委员会、市城市管理局、市农业农村局、市市场监督管理局、市教育体育局、各县区政府、开发园区管委会）

10. 推动“无废城市”建设全民共建共享。组织开展多层级“无废城市”建设学习调研活动，赴先进地区进行参观学习和经验交流。建立体现“无废城市”建设工作要求的干部考核评价机制。落实政府环境信息公开、企业环境行为公开等制度，完善公众参与和监督机制。动员和引导企业积极参与“无废城市”建设理念传播，积极履行企业环境社会责任，公开环境年报和企业社会责任报告。引导企业不断探索创新绿色发展商业模式，打造企业特色绿色发展文化。深入开展减废降碳全民行动，鼓励引导人人参与、人人为减碳出力。餐饮企业、学校、单位食堂等全面推行“光盘”行动，促进厨余垃圾源头减量。（责任单位：“无废城市”建设工作领导小组成员单位）

- 五、保障措施

## （一）加强组织协调

成立“无废城市”建设领导小组，领导小组下设办公室，从各成员单位抽调技术骨干专项负责。建立部门责任清单和重点工作任务清单，明确工作内容。建立考核评估、工作会议、信息报送、检查督办、总结评估、宣传教育等工作制度，对重大事项进行统筹协调、统一部署、科学决策，促进部门联动形成工作合力。

## （二）建立考核机制

制定考核指标体系，完善考核评价机制。严格落实“一岗双责、党政同责”，把“无废城市”建设目标任务完成情况纳入政府目标管理绩效考核。以“无废城市”建设主要任务为导向，建立部门责任清单。各县区、开发区和有关部门要把“无废城市”建设列入重要议事日程，明确重点任务措施和重大工程建设管理的领导分工，分年度制定实施计划。建立“无废城市”建设成效定期评估机制，对“无废城市”建设各项工作任务实施情况进行全方位评估总结。“无废城市”建设成效定期评估考核结果向市政府报告，并向社会公开。根据评估结果，动态调整重点任务和重大项目。

## （三）强化资金保障

全市加大“无废城市”建设投入，统筹安排资金，支持国家大宗固废综合利用产业园建设等重点工作。积极组织申报国家、省级与“无废城市”建设有关的各项专项资金财政补助，加速“绿色+”人才培养和支持绿色低碳技术创新成果转化应用。落实好资源综合利用增值税即征即退、资源综合利用企业所得税减计收入等税收优惠政策。探索建立多元化固体废物污染防治融资机制，优化制定各县区级政府财政支持措施和投融资政策，引导金融机构和社会资金投资固体废物污染防治领域，提高社会资本的积极性和主动性。将五大类固废分类收集、转运、利用、处置设施纳入城市基础设施和公共设施范围，统筹相关规划，明确建设期内基础设施和公共设施保障能力需求。加大财政支持力度，加大土地要素保障，加速相关审批流程，推进“无废城市”建设各项重点项目落地。

## （四）加大宣传教育

积极发挥各类学校在“无废文化”建设中的作用，依托世界环境日、低碳日等纪念活动，宣传普及绿色低碳循环发展的“无废城市”建设理念，展示淮南“无废城市”建设成就。充分利用电视、报纸、广播等传统媒体，专题网站、微信公众号、微博、视频网站等新媒体，以及商场、广场、电梯等分众传媒平台，宣传“无废城市”建设理念。引导企业把“无废城市”文化深入到企业发展文化中。定期组织学习、交流等方式推进领导干部“无废城市”建设培训。广泛接受公众监督，认真听取反馈意见，定期在企业、高校、社区等场所召开“无废城市”建设意见反馈座谈会。

附一：淮南市“无废城市”建设工作领导小组成员名单

附二：淮南市“无废城市”建设指标体系

附三：淮南市“无废城市”建设任务清单及进度安排

附一

淮南市“无废城市”建设工作领导小组

成员名单

组  长：张志强  市委副书记，市政府市长

副组长：程俊华  市政府副市长

成  员：谢超群  市委宣传部副部长、市精神文明建设指导委员会办公室主任

陈  涛  市发展和改革委员会党组书记、主任

杨慎红  市教育体育局党委书记、局长

刘  银  市科学技术局（淮南市外国专家局）党组书记、局长

张  斌  市工业和信息化局局长

闫  格  市公安局党委委员、副局长

岳  锐  市民政局党组书记、局长

吴玲娣  市司法局局长

唐  兵  市财政局（国资委）党委书记、局长

李艳景  市人力资源和社会保障局党组书记、局长

葛文进  市自然资源和规划局党组书记、局长

束学叁  市生态环境局党组书记、局长

朱  光  市住房和城乡建设局党组书记、局长

李  辉  市交通运输局党组书记、局长

蒋  超  市农业农村局党组书记、局长

朱  明  市水利局党组书记、局长

贾  俊  市商务局党组书记、局长

程  昊  市文化和旅游局（市广播电视局、市文物局）党组书记、局长

李  萍  市卫生健康委员会主任

徐军林  市应急管理局（市煤矿安全监督管理局）党委委员、副局长

廖继光  市审计局党组书记、局长

李宝云  市市场监督管理局党组书记、局长

葛远群  市统计局党组书记、局长

王希帮  市林业局党组书记、局长

孙亦民  市机关事务管理局党组书记、局长

于学军  市地方金融监督管理局（淮南市人民政府金融工作办公室）党组书记、局长（主任）

韩  昆  市数据资源管理局党组书记、局长

宫传敏  市城市管理局党组书记、局长

杨  亮  市公共资源交易监督管理局党组书记、局长

盛  筠  市投资促进局党组书记、局长

张永强  市重点工程建设管理中心党组书记、主任

顾云光  市供销合作社联合社党组书记、理事会主任

吴春生  国家税务总局淮南市税务局党委书记、局长

刘  强  中国人民银行淮南市分行党委书记、行长

宣海波  市邮政管理局党组书记、局长兼任市交通运输局党组成员、副局长

孙奇志  寿县县委副书记、县政府党组书记、县长

李大庆  凤台县委副书记、县政府党组书记、县长

明冠雷  大通区委副书记、区政府区长、区政府党组书记

荣  耀  田家庵区委副书记、区政府区长

陈亚东  谢家集区委副书记、区政府区长

李  旭  八公山区委副书记、区政府党组书记、区政府区长

闪  健  潘集区委副书记、区政府党组书记、区政府区长

陈彦臣  毛集社会发展综合实验区管理委员会区管委主任

程启涛  淮南经济技术开发区管理委员会工委书记、管委会主任

李  群  淮南高新技术产业开发区管理委员会党工委书记、管委会主任

薛永强  安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）管理委员会党工委书记、管委会主任

领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作。办公室设在市重污染天气应急工作指挥部办公室，市生态环境局党组书记、局长束学叁同志兼任办公室主任，市生态环境局党组成员、总工程师、三级调研员孙罡同志兼任办公室副主任。办公室实体化运行，从市生态环境局、发改委、自规局、住建局、工信局、城管局、农业农村局等主要部门抽调人员集中办公，具体负责“无废城市”创建的组织、协调、调度、督察、考核等工作。以上成员如有变动，由所在单位接任领导自然更替。

附二

淮南市“无废城市”建设指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 现状值 （2023年） | 目标值 （2027年） | 数据来源 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物源头减量 | 工业源头减量 | 一般工业固体废物产生强度★ | 5.62吨/万元 | 稳步降低 | 市生态环境局、市统计局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  |  | 工业危险废物产生强度★ | 0.0097吨/万元 | 0.009吨/万元 | 市生态环境局、市统计局 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 通过清洁生产审核评估工业企业占比★ | 100% | 100% | 市生态环境局、市发展和改革委员会 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 获评绿色工厂企业数量☆ | 4 | 10 | 市工业和信息化局 | 市工业和信息化局 |
|  |  |  | 开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设的工业园区占比 | 75% | 逐步提升 | 市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局 | 市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局 |
|  |  |  | 绿色矿山建成率★ | 80% | 100% | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 |
|  |  |  | 城市重点行业工业企业碳排放强度降低幅度 | 17.06% | 满足省考核要求 | 市生态环境局、市统计局 | 市生态环境局 |
|  |  | 农业源头减量 | 绿色食品、有机农产品种植推广面积☆ | 44.752万亩 | 50万亩 | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
|  |  |  | 市级畜禽养殖标准化示范场☆ | 5家（2022年） | 10家 | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
|  |  | 建筑业源头减量 | 绿色建筑占新建建筑的比例★ | 83.1% | 100% | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  |  | 装配式建筑占新建建筑的比例 | 37.5% | 40% | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 生活领域源头减量 | 生活垃圾清运量★ | 61.84万吨 | 人均生活垃圾清运量呈下降趋势 | 市住房和城乡建设局、市城市管理局、市农业农村局 | 市城市管理局 |
|  |  |  | 城市生活垃圾分类覆盖率☆ | 76.9% | 100% | 市住房和城乡建设局、市城市管理局 | 市住房和城乡建设局、市机关事务管理局、市教育体育局、市卫生健康委员会、各县区政府、开发园区管委会 |
|  |  |  | 快递绿色包装使用率 | 91.3% | ≥95% | 市邮政管理局 | 市邮政管理局 |
|  | 固体废物资源化利用 | 工业固体废物资源化利用 | 一般工业固体废物综合利用率★ | 98.9% | ≥99% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 大宗煤电固体废物在地综合利用率☆ | 35% | 提高10个百分点 | 市工业和信息化局、市生态环境局 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
|  |  |  | 工业危险废物综合利用率★ | 8.70% | ≥10% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  | 农业固体废物资源化利用 | 秸秆综合利用率★ | 97.10% | ≥96% | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
|  |  |  | 畜禽粪污综合利用率★ | 95.8% | ≥95% | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
|  |  |  | 农膜回收率★ | 85.01% | 85%左右 | 市农业农村局、市供销合作社联合社 | 市农业农村局、市供销合作社联合社、市生态环境局、市工业和信息化局、市市场监督管理局 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 86% | ≥85% | 市农业农村局、市供销合作社联合社 | 市农业农村局 |
|  |  | 建筑垃圾 资源化利用 | 建筑垃圾资源化利用率★ | 96.67% | ≥85% | 市住房和城乡建设局、市城市管理局 | 市城市管理局 |
|  |  | 生活领域固体废物资源化利用 | 生活垃圾回收利用率★ | 35.1% | ≥36% | 市住房和城乡建设局、市城市管理局 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市农业农村局 |
|  |  |  | 再生资源回收量增长率☆ | 9.17% | ≥10% | 市商务局 | 市商务局、市供销合作社联合社 |
|  |  |  | 医疗卫生机构可回收物回收率★ | 100% | 100% | 市卫生健康委员会 | 市卫生健康委员会 |
|  | 固体废物最终处置 | 危险废物处置 | 工业危险废物填埋处置量下降幅度★ | - | ≥10% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 危险废物利用处置率☆ | 98.0% | ≥99% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物收集处置体系覆盖率★ | 100% | 100% | 市卫生健康委员会 | 市卫生健康委员会、市生态环境局 |
|  |  | 一般工业固体废物贮存处置 | 一般工业固体废物贮存处置量下降幅度★ | 7.89% | ≥8% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  | 农业固体废物处置 | 规模化养殖场病死畜禽无害化处理率☆ | 100% | 100% | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
|  |  | 生活领域固体废物处置 | 生活垃圾焚烧处理能力占比★ | 100% | 100% | 市生态环境局、市城市管理局 | 市生态环境局、市城市管理局 |
|  |  |  | 城镇污水污泥无害化处置率★ | 100% | 100% | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |
|  | 保障能力 | 制度体系建设 | “无废城市”建设地方性法规、政策性文件及有关规划制定★ | 2（2024年） | 8项（新增） | 负责“无废城市”建设的相关部门 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  |  | “无废城市”建设协调机制★ | - | 建立协调机制 | 负责“无废城市”建设的相关部门 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  |  | “无废城市”建设成效纳入政绩考核情况★ | - | 建立考核办法 | 市生态环境局 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  | 市场体系建设 | “无废城市”建设项目投资总额★ | - | 323亿元 | 负责“无废城市”建设的相关部门 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  |  | 纳入企业环境信用评价范围的固体废物相关企业数量 | 197家 | ≥220家 | 市生态环境局 | 市生态环境局、市发展和改革委员会 |
|  |  |  | 危险废物经营单位环境污染责任保险覆盖率 | - | 100% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  |  |  | “无废城市”绿色贷款余额 | - | 330亿元 | 市地方金融监督管理局 | 中国人民银行淮南市分行、市地方金融监督管理局 |
|  |  |  | 培育固废综合利用骨干企业☆ | 1 | 3~5家（新增） | 市生态环境局 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  | 技术体系建设 | 主要参与制定固体废物资源化、无害化技术标准与规范数量 | - | ≥5项（新增） | 各领域主管部门、市科学技术局 | 各领域主管部门、市科学技术局、市市场监督管理局 |
|  |  |  | 固体废物回收利用处置关键技术工艺、设备研发及成果转化 | - | ≥5项（新增） | 市科学技术局 | 市科学技术局 |
|  |  | 监管体系建设 | 固体废物管理信息化监管情况★ | 建立 | 逐步完善 | 负责“无废城市”建设的相关部门 | 市生态环境局、市数据资源管理局、市工业和信息化局、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市卫生健康委员会 |
|  |  |  | 固体废物环境污染刑事案件立案率★ | 100% | 100% | 市公安局、市生态环境局 | 市公安局、市生态环境局 |
|  |  |  | 医疗废物电子联单运行率☆ | - | 100% | 市生态环境局 | 市生态环境局、市卫生健康委员会 |
|  |  |  | 危险废物规范化环境管理评估合格率☆ | 90% | ≥92% | 市生态环境局 | 市生态环境局 |
|  | 群众获得感 | 群众获得感 | “无废城市”建设宣传教育培训普及率 | - | ≥90% | 第三方调查 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  |  | 政府、企事业单位、非政府环境组织、公众对“无废城市”建设的参与程度 | - | ≥90% | 第三方调查 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |
|  |  |  | 公众对“无废城市”建设成效的满意程度★ | - | ≥90% | 第三方调查 | “无废城市”建设工作领导小组成员单位 |

注1：责任部门均含各县区政府、功能板块管委会。

注2：★表示安徽省“无废城市”建设必选指标；☆表示淮南市自选指标；其他为安徽省“无废城市”建设特色可选指标。

附三

## 一： “无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

| 任务领域 | 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 |  | 全面落实强制性清洁生产审核要求 | 鼓励企业自行开展清洁生产审核、技术改造和资源化利用，深入推进纳入重点监管单位清单的工业固体废物产生、利用、处置企业强制性清洁生产审核，将清洁生产审核结果纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围。 | 2025年 | 市生态环境局 |
|  |  | 构建资源循环型产业体系 | 推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进工业固体废物综合利用，实现固体废物减量化、资源化。鼓励园区推进绿色工厂建设，深入开展绿色示范工厂培育创建，提高绿色工业发展水平。 | 长期 | 市工业和信息化局 |
|  |  | 制定淮南市一般工业固废规范化管理评价办法 | 制定一般工业固废规范化管理评价办法，健全长效监管机制，全面落实属地监管责任，对产生单位、利用处置单位等开展全过程管理。 | 2027年 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  | 制定大宗固废处置准入清单 | 严格建设项目环境准入，严禁上马“两高一低”项目，从严审批工业固体废物处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目。 | 2027年 | 市生态环境局、市自然资源和规划局 |
|  |  | 制定绿色矿山建设持续提升方案 | 加大资金投入，显著提升矿容矿貌，显著改善矿区地质环境。积极引导淮南矿业（集团）有限责任公司潘集第三煤矿、中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿创建省级绿色矿山。 | 2027年 | 市自然资源和规划局 |
|  |  | 制定建设用地土壤污染风险管控和修复名录 | 加强关闭搬迁企业地块土壤污染管控；落实受污染耕地安全利用和管控措施，加强农用地土壤重金属污染源头防控，开展受污染耕地污染源成因排查整治；开展土壤重点监管单位隐患排查及“回头看”。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 农业固体废物 |  | 落实《农用薄膜管理办法》 | 探索建立废旧农膜定点收集、整理回收、再利用的管理模式。加强农膜生产、销售、使用和回收等环节的全链条监管，严格执行0.01毫米厚度地膜国家新标准（GB13735-2017），严禁生产、销售、使用不达标地膜产品，普及标准地膜。 | 长期 | 市农业农村局、市供销合作社联合社、市工业和信息化局、市市场监督管理局 |
|  |  | 建立多种方式的回收处理机制 | 在毛集实验区全面开展农药包装废弃物回收处理试点工作，推动建立生产经营主体上交、专业化回收处理、企业回收再利用等多种方式的回收处理机制，探索建立技术可推广、运营可持续、政策可落地、机制可复制的示范样板。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 实施秸秆综合利用五年提升行动计划 | 组建“两利用”产业联盟，加大秸秆综合利用龙头企业培育，加强秸秆综合利用装备的研发和应用。 | 2027年 | 市农业农村局、市工业和信息化局、市科技局 |
| 生活源固废 |  | 完善市、县区垃圾分类体系 | 建成生活垃圾分类处理系统，建立督导通报、协调推进、现场观摩、实地调研、宣传教育等机制。 | 2027年 | 市城市管理局 |
|  |  | 鼓励居民参与垃圾分类的措施 | 探索推行绿色积分兑换、精准分类“红黑榜”等措施 | 2027年 | 市城市管理局 |
|  |  | 提升农村生活垃圾分类体系覆盖率 | 加快推进城乡环卫一体化管理，配备、合理设置收集设施，实现垃圾收集全覆盖，探索农村生活垃圾治理数字化信息化管理模式。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局 |
|  |  | 鼓励提升绿色设计水平 | 鼓励引导塑料制品企业提升绿色设计水平。鼓励、引导有条件的单位主导或参与商品包装等国家标准和可降解塑料标准制修订工作。 | 2027年 | 市市场监督管理局、市工业和信息化局 |
|  |  | 建立塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节管理制度 | 城市和各县（市）建成区的商贸场所逐步禁止使用不可降解塑料袋，各县（市）建成区、景区景点餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具，餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度持续下降。 | 2027年 | 市商务局、市文化和旅游局、市市场监督管理局 |
|  |  | 落实有害垃圾台账管理制度 | 建立并完善废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废温度计、废血压计、过期药品、废油漆及其包装物、废杀虫剂、消毒剂及其包装物、废胶片及废相纸、废电池（普通碱性电池除外）等有害垃圾收集、运输、处置的管理规定。落实有害垃圾台账管理制度。 | 2027年 | 市生态环境局、市城市管理局 |
| 建筑垃圾 |  | 建立运输安全和交通违法考核机制 | 强化运输管理，加强对运输车辆的动态监管，加大渣土车监管力度。 | 2027年 | 市城市管理局、市公安局、市交通运输局 |
|  |  | 建立建筑垃圾资源化利用机制 | 严格消纳管理，协调建筑垃圾消纳场地土地使用；推动建筑垃圾处置市场化。 | 2027年 | 市城市管理局、市生态环境局 |
|  |  | 制定绿色建筑验收监督管理办法 | 严格落实《淮南市绿色建筑发展专项规划（2023~2025年）》要求，制定绿色建筑验收监督管理办法，完善绿色建筑管理制度。 | 长期 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度 | 加强建筑垃圾分类管理，按工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾等五类对建筑垃圾进行划分，实行分类收集、分类存放、分类处置。 | 长期 | 市城市管理局 |
|  |  | 编制建筑垃圾资源化利用专项规划 | 科学预测建筑垃圾产生量；确定全市建筑垃圾综合利用规模；确定建筑垃圾消纳场所的规模和布局；构建建筑垃圾收运体系；坚持以规划引领拓展建筑垃圾处置渠道，促进建筑垃圾资源化利用。 | 2027年 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市生态环境局 |
|  |  | 制定建筑垃圾综合治理试点工作实施方案 | 开展建筑垃圾综合治理实践，制定试点工作实施方案，完善建筑垃圾综合治理联动管控机制。 | 2027年 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市生态环境局 |
| 危险废物 |  | 推进产废企业环境信用评价 | 压紧压实产废企业主体责任，探索建立危险废物经营单位公开承诺自律机制，强化企业自律和公众监督。 | 长期 | 市生态环境局 |
|  |  | 严格建设项目环境准入 | 从严审批危险废物、工业固体废物处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目。 | 长期 | 市生态环境局 |
|  |  | 提升工业清洁生产水平 | 对纳入重点监管单位清单的危险废物产生、利用、处置企业实施强制清洁生产审核，引导企业树立工业产品生态设计理念，优选工艺、优化流程，从源头减少危险废物产生。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 构建资源循环型产业体系 | 推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进危险废物综合利用，实现危险废物减量化、资源化。 | 2027年 | 市生态环境局、市自然资源和规划局、市工业和信息化局 |
|  |  | 开展危险废物利用处置设施绩效评估 | 按照自愿原则，积极引导企业开展危险废物资源综合利用评价，提升危险废物综合利用水平。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 完善医疗废物应急处置机制 | 完善医疗废物应急处置体系，细化应急处置方案。加强区域协作，将危险废物集中焚烧处置设施或生活垃圾焚烧处置设施纳入医疗废物应急处置设施清单。列入协同应急处置设施清单的设施，根据实际设置医疗废物应急处置备用进料装置，保障医疗废物应急处置能力。 | 2027年 | 市生态环境局、市卫生健康委员会 |
|  |  | 排查整治风险隐患 | 深入排查整治危险废物环境风险隐患，加强工业园区固体废物环境风险防控。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 保障体系 |  | 制定淮南市减污降碳协同增效实施方案 | 制定淮南市减污降碳协同增效实施方案，推动固废领域减污降碳协同增效 | 2025年 | 市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市农业农村局、市住房和城乡建设局、市交通运输局等 |
|  |  | 制定实施碳减排等货币政策 | 培育发展节能环保服务、碳市场交易、碳资产管理等产业。 | 2027年 | 市生态环境局、中国人民银行淮南市分行 |
|  |  | 健全市、县节能监察体系 | 加强减污降碳协同创新监督执法，加强节能监察执法能力建设，强化业务培训。聚焦重点行业、重点企业、重点用能设备，深入开展专项节能监察，开展排放源统计调查、核算核查。 | 2024年 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
|  |  | 建立“无废城市”建设联席会议制度 | 建立“无废城市”建设联席会议制度，明确组织领导、主要职责、工作规则等 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 制定“无废城市”建设工作专班组建方案 | 在市生态环境保护委员会办公室设立“无废城市”建设工作专班，制定“无废城市”建设工作专班组建方案，明确人员构成、工作组设置、职责分工等 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 制定“无废城市”建设部门责任清单 | 建立部门职责明确、分工协作的工作机制，明确部门责任清单和重点工作任务清单 | 2027年 | “无废城市”建设工作专班 |
|  |  | 制定“无废城市”建设宣传教育工作方案 | 制度“无废城市”建设宣传教育工作方案，明确各项工作任务、时间安排和职责分工 | 2027年 | “无废城市”建设工作专班、市委宣传部 |
|  |  | 制定“无废城市”建设考核评价机制 | 制定反映“无废城市”建设工作要求的考核评价机制 | 2027年 | “无废城市”建设工作专班 |
|  |  | 开展重点用能设备能效提升专项行动 | 推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市住房和城乡建设局、市交通运输局 |
|  |  | 制定危险废物规范化环境管理评估工作方案 | 采取“县区级检查、市级评估”的方式，对产废单位和危险废物收集单位开展检查评估，评估结果纳入对各县区环境保护绩效考核的指标体系，督促县区政府和相关部门落实监管责任。 | 2027年 | 市生态环境局 |

## 二： “无废城市”技术体系建设任务清单及进度安排

| 任务领域 | 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 |  | 煤系固废高附加值技术 | 重点推广全煤矸石高强陶粒、粉煤灰掺配高强陶粒、煤矸石掺配水泥、煤矸石和粉煤灰制作橡胶填料等高附加值技术。复制推广东辰集团对煤系固废综合利用成果，施行一矿一点、一厂一点的产业布局，实现煤系固废的高效资源化综合利用。 | 长期 | 市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市科学技术局 |
|  |  | 粉煤灰综合利用产品技术 | 探索粉煤灰综合利用生产碳纤维模式，延伸拓展汽车、建筑、医疗等领域用碳纤维复合材料。 | 长期 | 市工业和信息化局、市科学技术局 |
| 农业固体废物 |  | 测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控技术 | 促进农业清洁生产，持续推进化肥农药减量增效，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 植保无人机作业 | 开展小麦赤霉病、“两迁”害虫等重大病虫草防治培训，推广植保无人机作业，全面提升新型高效植保机械的推广应用。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 有机肥、水溶性肥等新型肥料 | 开展“三新”技术示范创建，推广有机肥、水溶性肥等新型肥料。 | 长期 | 市农业农村局 |
|  |  | 农膜覆盖及病虫害防治技术 | 大力开展农膜覆盖及病虫害防治技术指导，减少农膜农药的投入。鼓励经营主体使用全生物降解地膜，积极稳妥推进试点。 | 2027年 | 市农业农村局、市供销合作社联合社 |
|  |  | 绿色种养循环农业模式 | 示范推广应用“畜—沼—水生植物消纳”“畜—沼—种植（林、果、菜）模式”等生态种养循环模式，实现畜（禽）、鱼、粮、菜、果协同发展。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 水生态健康养殖 | 积极推进池塘和工厂化循环水养殖、大水面生态增养殖、鱼菜共生、农林牧渔融合循环等生态健康养殖模式。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 秸秆机械化还田技术 | 加快发展秸秆能源化、原料化利用，稳步支持秸秆饲料化、基料化利用，提高秸秆机械化还田技术水平。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 探索生态循环模式 | 推广秸秆颗粒饲料加工和秸秆压块清洁高效供能模式，探索“秸秆加工变饲料—养殖变牛羊肉—牛羊粪还田—绿色粮食”的生态循环模式。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 规模养殖场设施装备改造升级 | 实施规模养殖场设施装备改造升级、畜禽粪污治理整县推进、畜禽粪污资源化循环利用等重点工程，形成设施升级、集中处理、循环利用、多元开发的畜禽养殖废弃物资源化利用新格局。推动种养结合、农牧循环。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 推广畜禽粪污资源化利用技术 | 推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、污水肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水处理达标排放等经济实用技术模式。 | 2027年 | 市农业农村局、市科学技术局 |
|  |  | 推广“3+N”路径模式 | 推广畜禽粪污资源化利用“截污建池、发酵还田、一场一策、制肥还田、区域收纳、集中处理”的“3+N”路径模式 | 2027年 | 市农业农村局 |
| 生活源固废 |  | 推广电商快递原装直发等模式 | 鼓励寄递企业使用低克重、高强度的纸箱、免胶纸箱，通过优化包装结构减少填充物使用。 | 2027年 | 市邮政管理局 |
|  |  | 寄递企业APP设置绿色包装选项 | 建立积分奖励机制，不断拓宽回收渠道。支持邮政、顺丰、菜鸟等企业通过积分反馈、费用抵扣等形式激励用户回收包装物、推广使用可循环快递箱（盒）。 | 2027年 | 市邮政管理局 |
|  |  | 推进“城镇有机固废高值化利用及示范”项目 | 引领协调企业研发投放最新工艺、领先技术，发展绿色新型能源，厨余垃圾废油脂制备生物柴油；废浆液制备可替代工业碳源的生物碳源，降低市政污水处理厂和老龄垃圾填埋场污水处理站的脱氮除磷成本；废渣料养殖高蛋白昆虫，替代部分粮食制作畜禽及水产养殖饲料。 | 2027年 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市生态环境局、市科学技术局 |
|  |  | 污泥掺烧发电、污泥加工生产再生墙体材料规模化应用 | 推动污泥掺烧发电、污泥加工生产再生墙体材料规模化应用，拓宽污泥无害化处置渠道。 | 2027年 | 市生态环境局、市住房和城乡建设局、市科学技术局 |
| 建筑垃圾 |  | 推广应用预制楼梯板 | 在新建住宅项目中大力推广应用预制楼梯板，鼓励应用叠合楼板、预制内隔墙板“三板体系”，“以点带面”推动全市装配式建筑发展。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局 |
| 危险废物 |  | 危险废物综合利用和安全处置技术 | 鼓励废碱、精（蒸）馏残渣、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物综合利用和安全处置技术研发、应用、示范和推广。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 优化危险废物焚烧技术 | 推动危险废物焚烧技术优化研发，有效降低炉渣和飞灰产生量，控制二次污染。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 保障体系 |  | 加大财政支持力度 | 加大财政支持煤系固废综合利用力度，重点支持煤系固废综合利用骨干企业发展和示范项目建设、资源综合利用关键技术研发、新产品应用开发推广、技术装备升级改造等，鼓励现有煤系固废综合利用企业搬迁入园并进行升级改造。 | 长期 | 市工业和信息化局、市财政局 |

## 三： “无废城市”市场体系建设任务清单及进度安排

| 任务领域 | 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 |  | 加快培育新型建材生产企业 | 引进国内知名建材类企业，支持一批重点产业化项目，培育壮大一批龙头骨干企业，促进产业集群化发展。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局、市工业和信息化局 |
|  |  | 推动工业炉窑协同处置固体废物项目 | 发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设，鼓励利用生活垃圾焚烧设施、水泥窑等协同处置工业边角料等低值固废。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 做大做强国家级大宗煤电固废物综合利用基地 | 推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，实现一般工业固体废物产生强度稳步降低。 | 长期 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局 |
|  |  | 推动省级以上园区全面实施循环化改造 | 开展能源、工业等领域资源利用效率提升行动，促进各类废物在园区内部循环使用和综合利用。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
|  |  | 推进采煤沉陷区治理工程 | 深化市企合作，高标准推进西部采煤沉陷区二期、新庄孜采煤沉陷区治理等工程，完成废弃矿山生态修复6660亩。 | 2027年 | 市自然资源和规划局、市发展和改革委员会、市生态环境局 |
| 农业固体废物 |  | 建设示范园、现代农业园区 | 推进特色农产品优势区和绿色农产品种养基地建设。建设农业产业园、科技园、产业融合发展示范园、田园综合体等一批现代农业园区，打造一批龙头企业和标准化示范区。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 推进农业示范项目 | 推进望峰岗梨园新村智慧农业项目、焦岗湖镇特色种养殖项目、潘集春禾新能源现代农业综合应用示范项目、毛集绿港现代农业科技示范产业区项目、高新区徐马村现代智慧农业项目。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 发展绿色食品产业 | 建设高标准农田21万亩，大力发展绿色食品产业，新引进项目60个、新开工25个、竣工投产15个，加快八公山绿色食品产业园、毛集绿色食品产业园等项目建设。新认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品55个。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 完善农作物秸秆收储运体系 | 构建秸秆收储服务平台，推进秸秆收储运体系提标扩容。建立科学的秸秆产生与利用情况调查标准和方法，摸清资源利用底数，掌握农作物秸秆离田利用去向等基础数据。鼓励企业和社会组织组建专业化秸秆收储运销机构。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 建成标准化秸秆收储中心 | 形成“1+X”的秸秆收储运体系网络，打通秸秆产业化利用的最后一公里，实现秸秆收储运网络乡镇全覆盖。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 建设秸秆综合利用信息化平台 | 推进秸秆综合利用信息化平台建设，加速秸秆饲料化利用产业发展，大力实施秸秆变肉工程，优化提升秸秆肥料化利用水平。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 培育农业废弃物资源化利用龙头企业 | 培育农业废弃物资源化利用龙头企业和社会化服务组织。组团参展好安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会。 | 2027年 | 市农业农村局 |
| 生活源固废 |  | 打造市、区垃圾分类试点小区成熟样板 | 坚持“宣传引导、试点先行、示范引领、逐步推进”，打造市、区垃圾分类试点小区成熟样板，稳步推进住宅小区、机关、学校、医疗机构等重点领域垃圾分类扩面提质。 | 2027年 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市机关事务管理局、市教育体育局、市卫生健康委员会、各县区政府、开发园区管委会 |
|  |  | 配置垃圾收集处理设施 | 新建、改建、扩建项目按照规定配套建设生活垃圾分类收集设施。配套建设的生活垃圾分类收集设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，建设费用纳入工程建设概算。实施“撤桶并点、定时定点、桶边值守”垃圾分类投放新模式，改造既有小区不符合生活垃圾分类配套建设标准的分类收集设施，并将费用纳入各级财政支出。结合实际在开放式居住小区配置简便易行、规格适宜、数量适当的分类收集设施设备，探索上门收集延伸定时定点等方法措施。 | 2027年 | 市城市管理局、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、各县区政府、开发园区管委会 |
|  |  | 加强塑料污染治理 | 开展绿色消费、生态环保主题宣传，倡导简约适度、绿色低碳的生活理念和生活方式。鼓励商场、超市、电商等重点领域企业加强塑料污染治理，逐步减少或不再销售、提供或使用不可降解塑料袋。督促商务领域市场主体严格落实一次性塑料制品使用和报告的相关要求，引导电商平台内企业减少使用一次性塑料包装情况。 | 2027年 | 市商务局、市发展改革委员会、市生态环境局、市市场监督管理局 |
|  |  | 推动快递包装绿色转型 | 加强绿色产品认证宣传，推动相关企业获得快递包装绿色产品认证情况；推进可循环快递包装规模化应用试点，持续推广标准化快递物流周转箱循环共用。鼓励寄递企业在品牌内、同城件、落地配等场景使用可循环快递包装，要求寄递企业降低塑料类包装产品使用，提高绿色、环保、可降解包装采购比例。 | 长期 | 市邮政管理局 |
|  |  | 构建清洁生产运输体系 | 加快新能源公交车、出租车推广运用，加快老旧营运柴油货车淘汰进程，推进公转铁、公转水及新能源货车替代 | 2027年 | 市交通运输局 |
|  |  | 探索“两网融合” | 建设再生资源回收利用分拣中心及回收站点和回收处理网络，支持系统内再生资源龙头企业积极参与再生资源回收利用网络与环卫清运网络“两网融合”。 | 2027年 | 市商务局、市发展改革委、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市供销合作社联合社 |
|  |  | 推广“互联网+绿色回收”智能化模式 | 培育物资回收重点企业和骨干企业，完善以基层废旧物资回收站点为基础、区域废旧物资分拣加工中心为载体的“淮南物回”体系，推广“互联网+绿色回收”智能化模式，推进公共机构再生资源回收利用网络体系建设。 | 2027年 | 市商务局、市供销合作社联合社 |
|  |  | 扩建再生资源收集转运中心 | 推进再生资源及报废机动车回收加工项目，扩建再生资源收集转运中心。鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局、市生态环境局 |
|  |  | 建设田集发电厂协同处置污泥项目 | 逐步探索落实市政污泥利用处置全流程监管机制，按照“集中处置为主、分散处置为辅”思路，推动污泥掺烧发电、污泥加工生产再生墙体材料规模化应用。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局、市生态环境局 |
| 建筑垃圾 |  | 推行装配式建筑等 | 推行装配式建筑以及商品房全装修等建设方式，从源头降低建筑施工和房屋装修建筑垃圾产生。 | 长期 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 推广绿色建筑 | 在城乡规划建设管理各环节全面落实绿色低碳发展管理要求，加大绿色建筑和低碳技术的应用，在新建建筑、既有建筑改造过程中，体现楚汉图腾、色彩、纹饰、文字等建筑特点形式，实现建筑层面的城市更新于淮南市历史文化名城魅力有机结合，营造具有“淮南古城”特色文化名片的城乡整体风貌。 | 长期 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 开展近零能耗建筑试点 | 到2025年底，全市新建民用建筑全面执行75%节能设计标准。建设一批高质量近零、超低能耗高星级绿色建筑示范项目。建设1~2个近零碳示范园区。 | 2025年 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 扩大装配式建筑覆盖范围 | 新建政府投资或国有资金投资的单体面积5000平方以上的新建公共建筑和10万平方米以上的新建居住小区采用装配式建造，其他地上2万平方米以上的新建公共建筑和10万平方米以上新建居住小区原则上采用装配式建造。 | 长期 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 培育装配式建筑生产企业或基地 | 培育骨干龙头企业，鼓励建立装配式建筑产业技术创新联盟。到2027年培育或引进装配式建筑设计施工一体化企业3家、省级装配式产业基地1家。 | 2027年 | 市住房和城乡建设局 |
|  |  | 培育绿色建材示范企业 | 引入建筑垃圾再生资源利用企业特许经营，生产各类再生骨料、路基路面材料、地砖、步砖、砌砖、市政工程构配件等新型建材。推动企业产品结构优化升级，拓宽再生产品应用领域，实现建筑垃圾建材化输出。 | 长期 | 市城市管理局 |
|  |  | 规划布局建筑垃圾消纳场 | 利用废弃采石塘口、沟壑、洼地采取填埋造地的方式，设置工程弃土类建筑垃圾消纳场。编制规划布点建筑垃圾综合利用场4处、渣土消纳场4处。 | 2027年 | 市城市管理局、市生态环境局 |
| 危险废物 |  | 搭建供需信息交流平台 | 持续降低利用处置成本，提高全市危险废物收集、转移及利用处置效率，提升服务水平。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 建立实验室危险废物逆向回收体系 | 统筹布局建立小微企业收集、贮存、转运中心，积极探索依托危险化学品配送网络建立中小学实验室危险废物逆向回收体系。强化高等院校、科研院所、检测机构等单位实验室危险废物监管。 | 长期 | 市生态环境局 |
|  |  | 开展工业园区危险废物集中收集贮存试点 | 鼓励园区管理机构直接投资配套建设危险废物集中收集、贮存设施。 | 2027年 | 市生态环境局、市工业和信息化局 |
|  |  | 推进废铅蓄电池收集转运试点工作 | 落实废铅蓄电池生产者责任延伸制度，持续推进废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作，提高废铅蓄电池规范收集利用处置率。 | 2027年 | 市生态环境局、市工业和信息化局、市市场监督管理局 |
|  |  | 建设废矿物油收集网络 | 探索依托矿物油生产销售企业、废矿物油回收利用企业建设废矿物油收集网络。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 探索危险废物点对点综合利用改革试点工作 | 将特定行业产废企业产生的危险废物作为另一企业生产原料进行定向、梯度综合利用。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 保障体系 |  | 开展工业固体废物资源综合利用评价 | 鼓励采取市场化建设和运营模式，促进老旧设施设备提升改造，提高现有利用处置设施运行负荷率。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 专项资金补贴 | 申请国家、省市专项资金补贴扶持建筑垃圾资源化处置企业、建筑垃圾处理和资源化利用装备研发。对重大技术改革项目，通过返还、配套经费优惠等措施在政策和资金上给予扶持，对当年列入省级计划并通过审核验收的企业实行奖励。 | 2027年 | 市财政局、市税务局、市地方金融监管局 |
|  |  | 落实税收优惠政策 | 落实好资源综合利用增值税即征即退、资源综合利用企业所得税减计收入等税收优惠政策。 | 2027年 | 市税务局 |
|  |  | 建设一批绿色工厂 | 在全市制造业重点行业中建设一批绿色工厂，探索可复制推广的绿色发展模式，推动绿色制造技术创新及集成应用。创建“超级能效”工厂或“零碳”工厂，支持汽车、机械、电子、家电等行业龙头企业，在供应链整合、低碳管理创新等关键领域发挥引领作用，强化低碳和能效约束。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市发展改革委 |
|  |  | 构建园区内绿色低碳产业链接 | 促进园区内企业采用能源资源综合利用生产模式，推进工业余压余热、废水废气废液资源化利用，增加可再生能源消纳。推动亩均效益评价，促进园区绿色低碳发展，支持绿色工业园区建设，形成一批碳达峰优秀典型案例和经验。 | 2027年 | 市工业和信息化局、市发展改革委 |
|  |  | 建立多元化固体废物污染防治融资机制 | 争取金融机构贷款和社会资金。优化制定各县区级政府财政支持措施和投融资政策，引导金融机构和社会资金投资固体废物污染防治领域，提高社会资本的积极性和主动性。 | 长期 | 市财政局、市税务局、市金融监管局 |
|  |  | 强化资金保障 | 加大财政支持力度，加大土地要素保障，加速相关审批流程，推进“无废城市”建设各项重点项目落地。 | 长期 | 市财政局、市自然资源和规划局、市税务局、市金融监管局 |

## 四： “无废城市”监管体系建设任务清单及进度安排

| 任务领域 | 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 |  | 开展一般工业固废全过程管理核查 | 全面梳理审核产废工业企业信息，详细掌握涉固废企业数量、类别以及固废种类、产生、贮存、综合利用和处置等基本情况。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 推进全过程闭环式环境监管 | 对一般工业固废实施全过程监管、信息化追溯和智能化预警。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 建立形成整改查处、跟踪督查、严格考核的闭环监管机制 | 将工业固体废物执法监管作为生态环境执法“双随机、一公开”监管的重要内容，纳入移动执法平台统一执法监管 | 2027年 | 市生态环境局、市公安局、各县区政府、开发园区管委会 |
|  |  | 开展煤系固废专项整治工作 | 做好固体废物生态环境行政执法与刑事司法衔接工作，重点整治炉渣、粉煤灰等工业固废，开展煤矸石-粉煤灰-物料堆场、重点企业、工业园区专项治理工作。 | 2027年 | 市生态环境局、市自然资源和规划局 |
|  |  | 建立绿色矿山管理机制 | 建立政府引导、部门协作、企业主建、第三方评估、定期复核、社会监督的绿色矿山管理机制，推进绿色矿山建设和管理工作。 | 2027年 | 市自然资源和规划局、市工业和信息化局、市生态环境局等 |
|  |  | 推进一般工业固废规范化分类管理 | 引导固废产生量大的工业企业自主选择收集、利用、处置单位，核实其主体地位及技术能力后签订合同，在委托合同中约定污染防治要求，并加强日常环境监管。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 开展重点贮存场所地下水、土壤环境监测 | 加强土壤污染源头管控，督促土壤环境污染重点监管单位落实土壤污染预防的主体责任，制定年度土壤重点监管单位名单，督促各单位编制监测方案，及时完成相关工作，消除风险隐患。 | 长期 | 市生态环境局 |
|  |  | 开展煤系固废排查整治“回头看”专项行动 | 全面排查梳理煤系固废产生、贮存、转移、利用、处置等全过程环境污染问题，制定问题整改清单，对问题逐一进行现场核实销号。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 规范化管理固废堆场 | 要求产废单位联合属地乡镇街道谋划布点，建设规范化堆场，对固废堆场进行排查，依法取缔非法社会堆场并按要求进行覆土复耕复绿。 | 2027年 | 市自然资源和规划局、市生态环境局 |
| 农业固体废物 |  | 开展农膜台账专项检查行动 | 严查劣质农膜，督促试点县区落实地膜科学使用试点工作，加强农膜生产、销售、使用、回收等全过程监管体系建设，建立健全市场流通、农户使用、回收点回收等环节管理台账。 | 2027年 | 市农业农村局、市工业和信息化局、市市场监督管理局、市供销合作社联合社等 |
|  |  | 开展农用残留地膜专项整治 | 开展农用残留地膜专项检查行动，提高废旧农膜定点堆放、定点清理的意识，推进全降解农膜和加厚地膜的试验示范。 | 长期 | 市生态环境局、市供销合作社联合社、市农业农村局 |
|  |  | 建立农田残膜监测点 | 开展农田残膜统计监测工作，开展常态化、制度化的监测评估。 | 长期 | 市农业农村局 |
|  |  | 建立农药包装废弃物回收处理体系 | 按照“谁生产谁负责、谁销售谁回收、谁使用谁交回”原则，建立农药包装废弃物回收处理工作部门协调机制；按照政府扶持、多方参与的原则，建立健全县区、乡（镇）、村三级废弃物回收处理体系。 | 2027年 | 市农业农村局 |
|  |  | 建立农业废弃物回收台账 | 督导农药回收（站）点和回收处理企业建立废弃物回收台账，加强废弃物的统计工作。 | 2027年 | 市农业农村局、市生态环境局 |
|  |  | 搭建养殖场直联直报信息平台 | 对全市规模养殖场实行建档管理，全数纳入养殖场直联直报信息平台，指导规模养殖场建立畜禽粪污资源化利用台账。 | 2027年 | 市农业农村局 |
| 生活源固废 |  | 开展厨余垃圾收运处理综合整治工作 | 专项开展厨余垃圾收运处理综合整治，促进厨余垃圾收运、处置的综合协调、建档立案、信息收集报送工作。开启“撤桶并点”垃圾分类投放新模式，提升厨余垃圾分类准确率和分出率。 | 2027年 | 市城市管理局 |
|  |  | 加强生活垃圾焚烧处置设施环境监管 | 强化自动监测设备运行管理，加大炉温和污染物排放监控，严格涉飞灰、恶臭、渗滤液等重点环节的环境监督。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 实施东部生活垃圾填埋场封场治理工程 | 高标准、高质量实施东部生活垃圾填埋场封场治理工程，全面开展生活垃圾填埋场土壤和地下水环境现状调查评估。 | 2027年 | 市生态环境局 |
| 建筑垃圾 |  | 开展建设垃圾全程动态智慧化监管 | 加强对建筑垃圾产生、运输和消纳行为的监管，严格建筑垃圾处置核准。规范实施建筑垃圾运输车辆编号、标识、封闭运输的管理。 | 长期 | 市城市管理局 |
| 危险废物 |  | 推动企业危险废物污染防治信息公开 | 建立健全重点监管单位清单，推动企业危险废物污染防治信息公开，强化重点监管单位信息公开的监管。 | 长期 | 市生态环境局 |
|  |  | 推进危险废物智慧监管 | 探索利用物联网、大数据、人工智能等技术对危险废物产生、转移、贮存、利用、处置等实施全过程信息化监管，推动实现由“人防”向“人防+技防”的监管方式转变。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 推进小微企业危险废物信息化监管 | 提升对小微企业的服务和危险废物环境监管水平。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 摸查医疗废物产生、收集、转运情况 | 建设符合标准要求的医疗废物收集、转运设施。压实医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位主体责任，推动乡镇（街道）卫生院、设床位的社区卫生服务中心（站）等医疗卫生机构设置专用医疗废物贮存间。 | 2027年 | 市生态环境局、市卫生健康委 |
|  |  | 建立危险废物跨界转移利用处置“白名单”和“黑名单”机制 | 积极参与“长三角”危险废物联防联控区域合作，推动建立危险废物跨界转移利用处置“白名单”和“黑名单”机制，形成信息共享、规则互认、优势互补、有序流动的良好氛围。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 开展重点行业企业危险废物“清存控增防风险”行动 | 产生易燃性或者反应性危险废物的单位及从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年。加强易燃易爆的废弃危险化学品等危废监管，推动部门间建立监管协作和联合执法机制。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 强化企业环境应急预案备案管理 | 督促开展环境应急演练，提升生态环境应急响应和现场处置能力。加强危险废物应急处置的管理队伍、专家队伍建设，提高危险废物应急处置能力，严控环境风险。鼓励持证单位参与突发环境污染事件中危险废物应急处置工作，将危险废物利用处置龙头企业纳入突发环境事件应急处置工作体系。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 排查整治危废环境安全隐患 | 以危废经营单位、危险化学品生产企业、化工园区为重点，深入排查整治危废环境安全隐患，实现“动态清零”。 | 2027年 | 市生态环境局 |
|  |  | 开展社会源危废、医疗废物专项执法检查 | 加大危废环境执法监管力度，强化行政执法与刑事司法协调联动，持续开展机动车维修等社会源危废、医疗废物专项执法检查。 | 2027年 | 市生态环境局、市公安局、市交通运输局、市卫生健康委 |

- 附件2

- 征求意见单位名单

- 市精神文明建设指导委员会办公室、市发展和改革委员会、市教育体育局、市科学技术局（市外国专家局）、市工业和信息化局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市水利局、市商务局、市文化和旅游局（市广播电视局、市文物局）、市卫生健康委员会、市应急管理局（市煤矿安全监督管理局）、市审计局、市市场监督管理局、市统计局、市林业局、市机关事务管理局、市地方金融监督管理局、市数据资源管理局、市城市管理局、市公共资源交易监督管理局、市投资促进局、市重点工程建设管理中心、市供销合作社联合社、国家税务总局淮南市税务局、中国人民银行淮南市分行、市邮政管理局、寿县人民政府、凤台县人民政府、大通区人民政府、田家庵区人民政府、谢家集区人民政府、八公山区人民政府、潘集区人民政府、毛集社会发展综合实验区管理委员会、淮南经济技术开发区管理委员会、淮南高新技术产业开发区管理委员会、安徽淮南现代煤化工产业园管理委员会

- 附件3

《淮南市“无废城市”建设实施方案（征求意见稿）》第一轮征求意见

采纳情况表

| 序号 | 单位 | 反馈意见 | 意见采纳情况 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南市农业农村局 | 1、第4页倒数第二段，建议修改为：1. 落实化肥农（兽）药减量增效。大力推广测土配方施肥、农作物病虫害绿色防控产品和技术，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，严格落实兽药使用休药期规定，规范使用饲料添加剂，实施药物饲料添加剂退出计划。全面提升新型高效植保机械的推广应用。（责任单位：市农业农村局、市供销合作社联合社） | 已采纳 |  |
|  |  | 2、第4页倒数第一段，建议修改为：积极示范推广应用“畜—沼—水生植物消纳”“畜—沼—种植（林、果、菜）模式”等生态种养循环模式，全面推进水生态健康养殖。 | 已采纳 |  |
|  |  | 3、第5页第三条和第六条建议合并。 | 已采纳 |  |
|  |  | 4、第5页第四条，建议修改为：4. 推进废旧农膜回收再利用。积极争取各级财政资金投入，加强废旧农膜回收体系建设。加强农膜生产、销售、使用和回收等环节的全链条监管。到2027年，废旧农膜回收率达85%以上。（责任单位：市农业农村局、市供销合作社联合社、市商务局、市工业和信息化局） | 已采纳 |  |
|  |  | 5、第6页第7条最后一句，建议修改为：到2027年，畜禽粪污综合利用率不低于95%。 | 已采纳 |  |
|  |  | 6、建议删除第18页第一段第四行“加大食用菌优良菌种、规模化种植、废弃物再利用等技术的研究、引进和推广，加快建设食用菌产业园区。” | 已采纳 |  |
| 2 | 淮南市工业和信息化局 | 一、建议将“主要任务”第（一）项第2条的责任单位修改为“市生态环境局、市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市自然资源和规划局、各县区政府、开发园区管委会”。 修改依据：建设项目环境准入、产业集聚区建设和强制性清洁生产审核等工作均不涉及我局工作职责，不建议将我局作为第一责任单位。 | 已采纳 |  |
|  |  | 二、建议将“主要任务”第（三）项第4条“鼓励塑料制品企业申报绿色设计产品，引导塑料制品企业提升绿色设计水平。……”修改为“鼓励引导塑料制品企业提升绿色设计水平。……”。 修改依据：2023年起工信部已不在组织开展绿色设计产品评价工作。 | 已采纳 |  |
|  |  | 三、建议将“主要任务”第（六）项第6条点责任单位修改为“市交通运输局、市邮政管理局、市工业和信息化局”。 修改依据：我局仅负责推广使用新能源汽车，其余工作不涉及我局工作职责，不建议将我局作为第一责任单位。 | 已采纳 |  |
| 3 | 淮南市城市管理局 | 一、根据《安徽省生活垃圾分类管理条例》第五条“县级以上人民政府发展和改革、教育、科技、经济和信息化、财政、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、乡村振兴、商务、卫生健康、文化旅游、市场监督管理、机关事务管理等部门和精神文明建设指导机构、工会、共青团、妇联、供销社等单位，按照职责分工做好生活垃圾分类管理的有关工作”的有关规定，结合市方案“四、主要任务（三）、1.完善市、县区垃圾分类体系建设。”涉及住宅小区、机关、学校、医疗机构等重点领域职责内容，建议在该项工作的责任单位中增加住房和城乡建设、机关事务管理、教育体育、卫生和健康等行业管理部门，落实“管行业就要管垃圾分类”的工作机制。 | 已采纳 |  |
|  |  | 二、根据《安徽省生活垃圾分类管理条例》第五条“省住房和城乡建设主管部门负责全省城市生活垃圾分类管理工作的组织、协调、指导和监督；省农业农村、乡村振兴主管部门负责探索具有农村特色的垃圾分类方法，建立以县域或乡镇为基础的资源回收利用体系”和《淮南市城市生活垃圾分类管理办法》的有关规定，农村生活垃圾分类管理工作职责不在市城市管理局，建议将市城市管理局从市方案“四、主要任务（三）、2.提升农村生活垃圾分类体系覆盖率。”的责任单位中删除。 | 已采纳 |  |
|  |  | 三、根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》第四条“市市容环境卫生行政主管部门（以下简称市容行政主管部门）主管本市的城市市容和环境卫生工作。”的有关规定，农村人居环境整治工作职责不在市城市管理局，建议将市城市管理局从市方案“四、主要任务（三）、3.推进农村人居环境专项整治改善行动。”的责任单位中删除。 | 已采纳 |  |
|  |  | 四、根据商务部等六部门出台的《再生资源回收管理办法》第十五条“商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。”的有关规定，建议将市城市管理局从市方案“四、主要任务（三）、6.优化提升再生资源回收利用体系。”的责任单位中删除，并依法依规明确相关责任单位。 | 已采纳 |  |
|  |  | 五、根据《淮南市城市生活垃圾分类管理办法》第五条“县区人民政府、淮南经开区管委会、淮南高新区管委会和毛集实验区管委会应当制定生活垃圾分类设施的年度建设计划，做好与生活垃圾分类管理相适应的设施设备的建设、改造和配置工作。乡镇人民政府、街道办事处负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理，将生活垃圾分类管理作为基层社会治理工作的重要内容。社区居民委员会、村民委员会应当做好生活垃圾分类管理的宣传工作，督促、指导辖区内单位和个人开展生活垃圾分类投放、清扫、收集工作”的有关规定，落实属地责任是推进全市垃圾分类工作和加强有害垃圾全过程管理的重要抓手，建议在方案“四、主要任务（三）、10.做好垃圾分类中有害垃圾全程管理。”的责任单位中增加“各县区政府、开发园区管委会”。 | 已采纳 |  |
|  |  | 六、根据生态环境部等部门联合印发的《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》“二、（四）推动形成绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化”确定的“以节约型机关、绿色采购、绿色饭店、绿色学校、绿色商场、绿色快递网点（分拨中心）、“无废”景区等为抓手，大力倡导“无废”理念，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。”等有关要求，结合本市方案，“四、主要任务（七）、1.推动工业绿色降碳发展。”根据部门职责，建议将市城市管理局从责任单位中删除。“3.倡导绿色低碳生活方式。”涉及商业消费、餐饮服务、学校教育、文明习惯、公共机构节能减排、快递包装、科学研发等多个领域职责内容，建议根据部门职责，责任单位修改为：市文明办、市商务局、市教体局、市科技局、市市场监督管理局、市交通局、市邮政管理局、市城市管理局、市机关事务管理局、各县区政府。 | 已采纳 |  |
|  |  | 七、“四、主要任务（四）、畅通利用渠道，持续巩固建筑垃圾治理试点成效。2.强化处置核准制度。落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，制定建筑垃圾处置方案，将建筑垃圾处理费用纳入工程概算。”此项工作职责为市住建局，建议将责任单位修改为：市城市管理局、市住建局。“5.监理健全建筑垃圾资源化利用体系；6.推动建筑垃圾资源化和弃土消纳设施建设。”建议按照工作职责，责任单位增加：各县区政府、开发园区管委会。 | 已采纳 |  |
| 4 | 淮南市财政局 | “四、主要任务（六）打造试点名片，探索固废领域减污降碳协同治理3.加强减污降碳金融政策支持。责任单位：市生态环境局、市财政局”，责任单位修改为：市生态环境局、中国人民银行淮南市分行。 修改理由：金融机构主管部门为中国人民银行，不属于市财政局职能范围。 | 已采纳 |  |
| 5 | 淮南市数据资源管理局（市政务服务管理局） | 在“（六）打造试点名片，探索固废领域减污降碳协同治理 1.提升减污降碳协同管理基础能力。”中提出，“建立城市建筑用能数据共享机制，搭建淮南市公共建筑能耗监测平台，逐步实现能耗限额管理。” 根据省数据局政务信息化项目建设相关规定，省级有建设规划，且各地市有共性需求的项目，应由省级统筹建设。建议与上级主管部门对接了解，该项目省级是否统筹建设。 | 已采纳 | 已删除此条，主管部门意见 |
| 6 | 淮南市自然资源和规划局 | 因淮南市采煤沉陷区综合治理工作由淮南市发展和改革委员会负责牵头，建议将“打造煤炭行业全流程减污降碳协同治理路径”中的责任单位中增加：淮南市发展和改革委员会。 | 已采纳 |  |
| 市林业局、市商务局、市供销合作社联合社、市教育体育局、市统计局、市卫生健康委员会、市重点工程建设管理中心、市应急管理局、市交通运输局、市市场监督管理局、市邮政管理局、市水利局、市科学技术局（市外国专家局）、市公安局、中国人民银行淮南市分行、市地方金融监督管理局、田家庵区人民政府、谢家集区人民政府、大通区人民政府、八公山区人民政府、潘集区人民政府、凤台县人民政府、寿县人民政府、淮南高新技术产业开发区管理委员会生态环境保护委员会、淮南经济技术开发区管理委员会、淮南经济技术开发区生态环境分局、安徽淮南现代煤化工产业园管理委员会等无意见。 |  |  |  |  |

我局于2024年7月8日-7月12日向各县区人民政府、市经开区管委会、市高新区管委会、市煤化工园区管委会、市直有关单位共计34个单位征求意见，其中28个单位反馈无意见或未反馈意见，6个单位反馈19条修改意见，已全部采纳。