
淮南市美丽蓝天建设项目实施方案

（征求意见稿）

目录
1一、基本概况


11.1 城市概况


51.2 城市大气环境质量和污染排放现状


181.3 前期工作基础


211.4 必要性和科学性


23二、问题诊断及成因分析


232.1 城市大气污染问题分析


352.2 大气环境压力及成因分析


39三、绩效目标


393.1 总体目标


393.2 分年度目标


41四、具体措施


414.1 产业结构调整


434.2 能源结构调整


484.3 交通结构调整


514.4 强化多污染物减排


554.5 深化面源污染治理


59五、投资估算及资金筹措


595.1 投资估算


595.2 资金筹措


60六、效益分析


606.1 生态效益分析


606.2 经济效益分析


616.3 社会效益分析


626.4 目标可达性分析


63七、长效机制


637.1 工作准则


647.2 项目全生命周期管理规划


69八、保障措施


698.1 组织保障


698.2 法规保障


708.3 责任保障


718.4 资金保障


718.5 社会保障




一、基本概况

1.1 城市概况

1.1.1地理位置

淮南市地处安徽省中北部，地跨北纬31°54′—33°00′、东经 116°21′—117°12′之间，辖区东西最长距离约80.23公里，南北最长距离约122.68公里，总面积约5533平方公里。其东与滁州市接壤，东南邻合肥市，西接阜阳市，西南与六安市紧密相连，北与亳州市、蚌埠市交界。作为安徽省重要的地级市，淮南市处于华东地区腹地，是连接皖北与江淮地区的重要节点。

1.1.2 气候特征

淮南市地处亚热带和暖温带过渡地带，属季风性气候，四季分明、雨热同期，气候特征受季风环流影响显著，年际气候波动较为频繁。风向以偏东风和偏北风为主，风速适中，夏季受台风外围环流影响及冬季强冷空气入侵时，极端风速偶有增强。淮南市2024年气温处于17.0~18.6℃区间，较常年偏高1.0~1.8℃，符合亚热带季风气候特征。

1.1.3 常住人口
2024年末淮南市常住人口为301.9万人，较2023年增加0.3万人，增速0.1%。2020-2024年人口总量呈“先降后稳”趋势，2022年常住人口为302.7万人，2023年小幅回落至301.6万人后逐步回升，反映人口回流趋势初显。2024年城镇化率达64.44%（较2023年提升1.15个百分点），增速居全省首位，中心城区集聚效应显著。人口增长主要依赖中心城区（田家庵区）的经济吸引力及寿县工业园区发展，其他区县人口持续外流。
1.1.4 行政区划

淮南市辖寿县、凤台县2个县，大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区5个市辖区以及毛集社会发展综合实验区，共8个县级行政区，下设19个街道、59个镇、12个乡，共90个乡级行政区。其中，毛集社会发展综合实验区辖3个镇，作为经国务院批准的社会发展综合实验区，不属于行政区划之列，在行政区划上，毛集镇、夏集镇、焦岗湖镇属凤台县管辖。

1.1.5 GDP规模

2024年淮南市地区生产总值1716.0亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%，增速高于全省平均水平。三次产业结构调整为8.9:39.7:51.4。分产业看，第一产业增加值153.0亿元，增长2.6%；第二产业增加值681.6亿元，增长5.4%；第三产业增加值881.4亿元，增长5.1%。
[image: image1.png]



图1-1 淮南市行政区域图

[image: image2.png]2000

WAL AZTE 1659 1716

16004 o 4635 £y
12004
500
400
0

20204F  20214F  20224F  20234F 20244

100% +
80%
60%
40%
20%

0%

202046 20214F  20224F  20234F  2024%F
=P P




图1-2 2020—2024年淮南市地区生产总值及三次产业占比图
从产业特征来看，规模以上工业增加值下降0.7%，但装备制造业增长29.5%（汽车制造+82.7%、电气机械+44.3%），高技术产业投资增长70.7%，显示新旧动能转换加速。农业基础方面，粮食总产量326.2万吨（+1.2%），生猪存栏78.1万头（+11.6%），现代农业体系逐步完善。消费与投资方面，社会消费品零售总额956.5亿元（+3.7%），固定资产投资增长7.8%，高技术产业投资占比提升至4.1%。

1.1.6 主要产业构成

淮南市以煤立市，作为安徽省四大资源型城市之一的淮南市拥有丰富的煤炭资源，是我国十三个亿吨级煤炭资源城市之一，是安徽省乃至全国重要的煤炭能源供应基地，淮南市也以其煤炭作为主导产业，为国民经济的发展贡献了巨大的力量，长期以来，煤炭、煤化工、电力一直是淮南的支柱产业，煤、电行业增加值占规模以上工业的比重一直较高，约在75%左右。

分门类看，2024年淮南市采矿业增加值下降9.3%，制造业增长11.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.0%。分行业看，34个工业大类行业中有27个保持增长。其中，汽车制造业增长82.7%，电气机械和器材制造业增长44.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长44.7%。

1.1.7 能源消费与产业结构
淮南市能源消费结构以煤炭和电力为主，工业领域仍是能源消费的核心。据2024年统计年鉴数据显示，淮南市2023年全年工业原煤消费量达5188.66万吨，在能源结构中占据主导地位，广泛应用于电力、热力、建材、冶金及煤化工等重点行业。煤炭作为一次能源和化工原料，在工业体系中发挥着基础性作用。同时，天然气作为清洁能源，在工业领域的应用持续扩大。2023年，工业天然气消费量为19055万立方米，液化天然气消费量为1.12万吨，主要用于锅炉替代、能源装备制造及节能改造等方面，清洁能源替代效果初步显现。电力作为支撑全市经济社会运行的重要能源，在工业生产、居民生活和公共服务领域中比重不断提升，日益成为主导能源形式。随着“以电代煤”“以气代煤”等政策的深入实施，电能消费规模持续扩大，能源结构逐步优化。

1.1.8 涉气重点行业分布

根据排污许可证中淮南市大气重点排污单位名录，淮南市主要排放口数量截止2021年底109个；截止2022年底114个；截止2023年底116个；截止2024年底116个；截止目前118个。行业分布上，主要为建材料制造业、火力发电和煤炭开采业等。凤台县、潘集区和寿县企业数排名前三，全市各个区县均有分布。

1.2 城市大气环境质量和污染排放现状
1.2.1 大气环境质量
1.2.1.1淮南市在全省空气质量排名
2020年以来，淮南市PM2.5、优良率、重污染比例和综合指数在全省排名均排名靠后，PM2.5在皖北六市排名也靠后。
PM2.5：全省排名在2020年~2025年均在后五名之内，2020年~2022年的皖北六市排名均在后三名之内。2025年全省排名12，优于淮北、宿州、阜阳、亳州；

PM10：全省排名在2020年~2021年以及2024年均在倒数第5名之内，剩余年份在倒数第6~7，排名在全省下游；

重污染比例：全省排名在2020年~2024年每年均在倒数第4~6名，排名在全省下游。2025年重污染天数为1天；

优良天数比例：排名维持在10—11名，其中2021年更是排名倒数第一；
综合指数：全省排名在2020年、2021年和2024年年均在后五名之内，剩余年份在倒数第8~10，排名在全省中下游。

因此淮南市持续多年在省内排名靠后，持续改善空气质量，守护好美丽蓝天任重道远。
[image: image3.png]i PM2.5¥KE (BEGEINEHK) PM2.5%KEHES R REL 1% B H Bl HES
20244F | 20234F | 20224F | 20214F 20234F | 20224F 20244F | 20234F | 20224F | 20214F
A 33.7 34 32 32 86.1 86 86 86
b= 425 42 45 41 69.9 70.1 74 78.4
EL 39 39 41 38 75.7 74 74.2 78.5
15 Ml 429 41 40 41 74.9 72.3 76.7 78.9
T 38.6 38 37 37 77.3 80.8 78.9 81.9
B 424 40 41 44 74.3 76.4 75.3 77.8
#eF 40 39 41 42 773 80.5 79.5 748
BN 34.7 34 32 34 78.7 78.1 79.7 82.2
NE 34.9 31 33 32 85.5 87.4 84.7 87.4
ol | 332 35 35 35 81.7 83.6 78.6 84.4
o 32.9 34 34 34 82 83.3 80.3 84.9
= 29.8 30 32 30 90.2 94.2 91.5 93.1
R 34.4 33 34 34 88.5 90.1 84.4 90.7
i 31.1 32 33 31 87.2 86.3 82.2 86.3
B3N 33.2 34 34 33 87.4 85.8 83.6 88.8
=il 20.7 21 19 20 97.8 97.5 98.4 99.7
g 35.2 35 34.9 34.9 82.2 82.9 81.8 84.6





图1-3 2021—2024年淮南市PM2.5和优良天数比例全省排名

表1-1 淮南市在全省空气质量排名统计

	年份
	PM2.5（μg/m³）
	优良率
	重污染比例
	综合指数

	2020年
	倒数第2
	倒数第5
	倒数第6
	倒数第2

	2021年
	倒数第2
	倒数第1
	倒数第5
	倒数第2

	2022年
	倒数第2
	倒数第7
	倒数第6
	倒数第10

	2023年
	倒数第4
	倒数第6
	倒数第4
	倒数第8

	2024年
	倒数第4
	倒数第5
	倒数第4
	倒数第5

	2025年
	倒数第5
	倒数第6
	倒数第3
	倒数第8


1.2.1.2污染物浓度变化趋势
PM10：2021年至2024年，淮南市PM10浓度呈现逐年下降的变化，2024年较2020年降低14.5%。
PM2.5：淮南市2021年PM2.5浓度为42.3μg/m³，2024年PM2.5浓度为40.0μg/m³。2021年至2024年，淮南市PM2.5浓度呈现先下降后上升的变化趋势。

O3：2021年至2024年，淮南市O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度呈现缓慢上升趋势。2024年较2020年上升3.88%。臭氧已成为影响淮南市空气质量的重要因素。
NO2：2021年至2024年，淮南市NO2浓度呈现波动式下降的变化趋势。2024年较2020年降低29.6%。
CO：2021年至2024年，淮南市CO日均值第95百分位数浓度（以下简称CO浓度）呈现先下降后上升的变化趋势。2024年较2020年降低16.7%。
SO2：2021年至2024年，淮南市SO2浓度呈现逐年下降的变化趋势。其中2024年达到最低值（7微克/立方米），较2020年降低22.2%。
总体来看，2021年至2024年，淮南市各项污染物浓度整体呈逐年改善趋势，仅2023年NO2、O3，2024年PM2.5、CO、O3出现小幅反弹。淮南市CO、NO2和SO2可稳定达到国家环境空气一级标准，PM10和O3可稳定达到国家环境空气二级标准，PM2.5距离二级标准仍有较大差距。
1.2.2 重污染天气发生频率及特征
2021至2025年，淮南市重污染天数整体呈逐年减少趋势，仅在2023年（8天）出现较大幅度反弹。从首要污染物及重污染天发生时间来看，重污染天首要污染物多为PM2.5，少部分为PM10，且PM2.5重污染天均发生在冬季，PM10重污染天均发生在春季（沙尘影响）。
[image: image4.png]PM,,(ng/m’)

O, (ng/m’)

100 60
M PM,(ug/m’) B PM, (g’
80 304
E 40 4
60 g
= 30
40 4 =
& 204
204 10
0 0-
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
150 - 40
M 0;(ngm’) I NO, (ng/m’)
1204 ~ 304
E
90 E]
= 20+
J =)
60 )
304 104
0 0-
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 10
7 CO(mg/m’) M 50, (ngm’)
0.8 - 8
0.6 1 E ¢
Z
0.4+ S 44
w)
0.2 2
0 0-

2020 2021

2022 2023 2024

2020 2021

2022 2023 2024




图1-4 2020—2024年淮南市主要大气污染物浓度水平图
表1-2 2021—2025年淮南市重污染天数及时间表
	年份
	重污染天数

（天）
	发生时间及首要污染物

	2021年
	4
	1月21日-22日（PM2.5）3月16日、30日（PM10）

	2022年
	2
	12月28日-29日（PM2.5）

	2023年
	8
	1月1日、6日；12月27日-28日、31日（PM2.5）
3月23日、4月11日-12日（PM10）

	2024年
	1
	1月14日(PM2.5)

	2025年
	1
	12月20日(PM2.5)


1.2.3 主要污染物排放情况

1.2.3.1总体情况

根据淮南市环境统计数据，2021年至2024年，淮南市区域二氧化硫总排放量下降了47.3%，氮氧化物排放量下降了32.3%，颗粒物排放量上升了11.4%，挥发性有机物排放量上升了5.33%。在二氧化硫和氮氧化物治理方面，淮南市成效显著。

[image: image5.png]W 2021 [l 2022 B 2023 2024

25000 - A
Je.o)
2
.
20000 -
150001
4
7)-\) 3%
10000 - & 83
.
L}\“]A“/ﬁ
5000 - R

AR (WD REMAY (RD Bk (WD EREENLY (WD




图1-5 2021-2024年大气污染物变化趋势图（环统数据）

淮南市2023年融合清单统计数据，淮南市2023年SO2排放8673吨，NOx排放34577吨，VOCs排放19027吨，TSP排放128316吨。SO2的首要排放贡献源为电力热力源，占全市SO2总排放的50.6%，第二大排放贡献源为工业源，占比40.1%。NOx的首要排放贡献源为移动源，占全市NOx总排放的55.1%，第二大排放贡献源为电力热力源，占比31.40%。VOCs的首要排放贡献源为农业源，占比29.7%，其次为工业源，占比为28.0%。颗粒物的首要排放贡献源为扬尘源，占比74.9%，其次为工业源，占比为18.3%。

1.2.3.2企业分布特征

按照融合清单统计数据，2023年淮南市涉气工业企业共计1080家，其中，寿县368家，凤台县191家，潘集区137家，大通区96家，谢家集区88家，淮南市经济技术开发区75家，田家庵区60家，八公山区51家，毛集社会发展综合试验区23家，淮南市高新技术开发区14家。

[image: image6.png]ke/

HaE:

200

150 I
100 I
50 I
R

SO02 NOX CO VOC NH3 TSP PMI0 PM25 BC
=RFHLER LEES:3 LF &3
mAER " A 5 R Ao ih SRR TR
= MR

oc




图1-6 2023年淮南市污染物总量

[image: image7.png]TR
AR AT HATFRIX 4
K FEIX -
I\AWIX A
B RRELRE NI 4
HERTEHHAR T RIX 4





图1-7 淮南市工业企业分布图
[image: image8.png]BB AR E L
b M. ALK Ao SR
FERY P T
A BRI |
L EMD. ARAREEE L |
K e B sl B Ll
S Fot R 1
P T FE T L
H. Tk B RREA DN
RFEBESFAL =
4 Aottty =
&R =
E#dEe =
Rp =
SR, IRAG L -
AEdEy =
A, Ao AR T
¥ BR AERIM Bofo
WA R Aot w20
Tk =22
VA Ao B . - 22
WA, Ao - 23
6 Blfoit g L ¥ . 24
BBy - 26
Abthe T ok, #5. H. A%, - =29
A F RH A DAy, w—37
AR, — 46
R Gk — 53
PR i iy — 7
£ EH D — 1
WA B R — 89
KA DA —— ] 95
ST S B —————— ) 18

o 50 100 150 200 250




图1-8 淮南市涉气企业行业分布图
涉气企业传统制造业占主导地位。前十数量行业中，非金属矿物制品业总量达218家，分布零散；橡胶和塑料制品业89家，金属制品业81家，专用设备制造业53家，通用设备制造业46家，化学原料和化学制品制造业37家，木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业29家。
淮南市的重点涉气排放单位共计104家，覆盖非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、生态保护和环境治理业、医药制造业、电力、热力生产和供应业等10余个行业，主要分布于潘集区、凤台县、大通区、田家庵区等工业集中区域。这些企业排放的主要污染物包括SO₂、NOx、PM₂.₅、VOCs、CO₂等，呈现出“行业集中度高、污染物协同排放、区域聚集明显”的总体特征。

1.2.3.3 排放量特征

从行业贡献来看，电力行业作为核心排放源，在NOx、SO2、PM2.5、CO2排放量中均占据主导地位，单家企业排放量普遍超百吨，部分大型电厂（如潘集区淮南平圩第三发电有限责任公司、大通区安徽淮南洛能发电有限责任公司）的CO₂排放量甚至突破千万吨级，燃煤发电过程中的燃料燃烧与废气排放是主要成因。石化与化工行业紧随其后，在VOCs、CO₂排放中表现突出，潘集区中安联合煤化有限责任公司等企业的VOCs排放量占该行业总量的80%以上，生产过程中的原料挥发、化学反应及能源消耗是污染物产生的关键环节。其它建材行业虽单体企业排放量较小，但因企业数量多（42家）、分布广（覆盖8个区县），在SO2、NOx排放中形成分散性贡献，小型砖瓦窑、建材加工厂的燃料燃烧与原料加工扬尘是主要污染来源。

表1-3 淮南市主要行业排放量与占比
	国民经济大类
	SO2
	NOx
	VOC
	TSP

	
	排放量(t)
	占比
	排放量(t)
	占比
	排放量(t)
	占比
	排放量(t)
	占比

	电力、热力生产和供应业
	4024
	51.1%
	10437
	76.5%
	592
	9.9%
	10064
	19.1%

	电气机械和器材制造业
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	115
	1.9%
	30
	0.1%

	非金属矿物制品业
	3279
	41.7%
	2441
	17.9%
	131
	2.2%
	2018
	3.8%

	黑色金属冶炼和压延加工业
	43
	0.5%
	37
	0.3%
	20
	0.3%
	70
	0.1%

	化学原料和化学制品制造业
	274
	3.5%
	213
	1.6%
	1200
	20.1%
	381
	0.7%

	金属制品业
	0
	0.0%
	1
	0.0%
	57
	1.0%
	255
	0.5%

	煤炭开采和洗选业
	0
	0.0%
	1
	0.0%
	33
	0.6%
	20526
	39.0%

	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
	19
	0.2%
	17
	0.1%
	23
	0.4%
	248
	0.5%

	农副食品加工业
	27
	0.3%
	109
	0.8%
	32
	0.5%
	88
	0.2%

	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	148
	2.5%
	13
	0.0%

	生态保护和环境治理业
	2
	0.0%
	14
	0.1%
	16
	0.3%
	1
	0.0%

	石油、煤炭及其他燃料加工业
	189
	2.4%
	342
	2.5%
	2543
	42.7%
	2480
	4.7%

	橡胶和塑料制品业
	5
	0.1%
	8
	0.1%
	274
	4.6%
	158
	0.3%

	医药制造业
	5
	0.1%
	13
	0.1%
	428
	7.2%
	2
	0.0%

	造纸和纸制品业
	1
	0.0%
	9
	0.1%
	50
	0.8%
	741
	1.4%

	专用设备制造业
	0
	0.0%
	0
	0.00
	51
	0.9%
	562
	1.1%


从空间分布来看，潘集区、凤台县SO2排放量占比高，主要来源于电力热力企业与非金属矿物制品业。NOx、VOCs排放占比高的是潘集区、寿县，其中寿县的农业机械等移动源对NOx贡献较大，潘集区的石油、煤炭及其他燃料加工业对于VOCs贡献较大。TSP排放占比高的是潘集区、寿县以及大通区，潘集区的煤炭开采和洗选业以及道路扬尘、工地等贡献较大。

[image: image9.png]4.00
3.50
3.00

hq\,Z,SD

0.00

SO24 &
= AALR

= EHRATFRE
EEK
" HRER

NOxHF B
KX

" EFRAFRE
LE2=)

v
£2.00
150
1.00
0.50
e ol ,_III- ol il

VOCHF & TSPHEIE
A&
mEENERBEHGHEX
EHFEX




图1-9 2023年淮南市各区县排放量分布图

从2023年度重点排放企业的污染物排放量统计，潘集区各项污染物排放量均为最高，烟尘排放量达504.78吨，二氧化硫排放量达2541.16吨，氮氧化物排放量达6165.70吨；其次为凤台县，经开区各项污染物排放量较少。

[image: image10.png]HE ()

7000

6000

4000

3000

2000

1000

0

AL

u EEH
EEt-4l%)

g

iz
¥

vgﬁ

g

&
£

®

3;&

2023 FFEEXFRYHNE

& &
%‘g‘

g
S
5
¥




图1-10 2023年度淮南市各县区在线监测污染物排放量
1.2.4 城市大气污染物来源解析

1.2.4.1 PM2.5来源解析

2024年淮南市PM2.5浓度为40μg/m3，各类源分担率大小依次为二次源（49.4%）＞燃煤源（14.5%）＞燃烧源（13.9%）＞机动车尾气源（11.8%）＞工业源（5.6%）＞扬尘源（3.5%）＞烟花源（1.3%）。淮南市大气PM2.5中一次污染源的累计贡献达50.6%，其中燃煤源和燃烧源贡献明显。二次污染源的累计贡献为49.4%。

[image: image11.png]HHERS

¥%,11.8%

SEIER,1.3%

TlkiE, 5.6% \

" gRIRIR T HRIE PRI

"R

LR, 3.5%

B TR R A ERSE




图1-11 2024年淮南市PM2.5源解析结果
1.2.4.2 O3来源解析
根据2024年6月来源解析结果可知：淮南市VOCs组分来源为五类排放源，包括溶剂挥发源（10.4%）、油气挥发源（11.3%）、制药排放源（8.9%）、机动车尾气源（32.6%）和喷涂涂料源（36.7%）。淮南市VOCs中浓度较高的组分有：丙酮、乙烷、丙烷、二氯甲烷、氯甲烷、乙炔、乙烯、1,2-二氯乙烷、正丁烷、乙酸乙酯等。

[image: image12.png]VOCsRIFFHT4: R

R E




[image: image13.png]VOCsIKIZ 44 A 10/l

"

287

sasas33

»
e
P
liiiis

00

(@l

%




图1-12 监测期间VOCs来源及浓度排名前十VOCs物种

从各污染源的臭氧生成潜势来看，喷涂涂料源是臭氧生成潜势贡献最大的污染源，占比35.3%；其次依次为机动车尾气源（28.1%）、油气挥发源（14.3%）、溶剂挥发源（11.6%）、制药排放源（10.8%）。由此可见，淮南市的臭氧污染防治工作需要同时做好喷涂、机动车、油气、溶剂挥发、制药排放等多个源头的管控。

1.3 前期工作基础
2025年，淮南市空气质量综合指数3.63，皖北第1、全省第8；同比改善6.2%。其中PM2.5浓度37.1微克/立方米，皖北第2、全省第12；同比改善7.2%。优良天比率为82.2%，皖北第1、全省第10；同比改善4.9个百分点。重污染天1天。圆满完成省下达考核目标。
十四五期间，淮南市空气质量改善显著，与十三五末相比，空气质量综合指数下降21.3%，改善幅度全省第1；PM2.5浓度下降23%，改善幅度全省第1；优良天数比例提升9.5个百分点，改善幅度全省第1，优良天数首次达到300天；PM10浓度下降19.6%，改善幅度全省第2；臭氧浓度下降6.7%，改善幅度全省第2；SO2浓度下降28.1%，改善幅度全省第2；CO浓度下降27.3%，改善幅度全省第3；NO2浓度下降36.4%，改善幅度全省第4。重度及以上污染天数由3天降至1天。

在污染治理上，深挖减排潜力。一是加强工业源提升，中煤新集一电厂3台35蒸吨/小时锅炉已淘汰；德邦化工1台35蒸吨/小时锅炉和1台75蒸吨/小时锅炉均已拆除；潘集区平圩第二、第三发电公司、田集第二发电厂二期煤场封闭改造项目已完成自主验收；凤台电厂1、2号煤场封闭改造项目已建设完成并投入使用；谢家集区宏泰钢铁超低排放改造项目已完成验收并公示；经开区集中涂装中心绿岛建设项目已试运行；凯盛重工有限公司挥发性有机物（VOCs）综合治理项目已调试完成。二是加强移动源管控，有力推进国三营运柴油货车淘汰，目前224辆已全部淘汰；11家重点企业家已完成门禁系统建设并联网；开展高排放车辆路检路查与入户抽查专项行动8次，人工检测机动车313辆。非道路移动机械编码登记692台，尾气抽测274台。三是加强扬尘源治理，持续落实“十达标”措施，累计发现并整改扬尘问题851个。制定《淮南市2025年扬尘污染联合专项检查实施方案》，联合住建局、城管局、交通运输局、自然资源与规划局等部门对37处扬尘污染点位开展现场检查，并对发现的问题交办整改到位。四是加强面源污染整治，取缔经营性小煤炉、炉灶183个。梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民等问题清单8820个，已全部完成整改。
在工作机制上，提升管理效力。一是推进重点企业绩效提级。目前，淮南市绩效引领性企业3家、B级企业8家、C级企业83家、D级企业74家、非绩效引领性企业83家。二是实施“三厂一矿”升级行动。制定《淮南市火力发电、垃圾焚烧发电、煤炭开采和洗选业三个重点行业环保绩效升级行动实施方案》，开展淮南市火力发电、垃圾焚烧发电、煤炭开采和洗选业三个重点行业共26家企业环保绩效创“A”。

在精准帮扶上，破解治理难题。一是开展突出县区“灭泡”专项帮扶行动。成立技术支持组，对相关县区大气污染的时空分布特征和排放规律深入研究分析，开展精准帮扶。先后对田家庵区、八公山区、潘集区开展驻场帮扶。开展企业污染治理设施低效失效帮扶专项行动。通过主动帮扶，系统性解决工业企业污染治理设施存在的低效、失效问题，压实企业主体责任，提升治理水平。
在应急管控上，筑牢防护屏障。一是强化涉气企业动态管理。完成2025年度重污染天气应急减排清单修订工作，已纳入应急减排清单工业企业961家，施工工地103家，用车大户71家。二是科学分析精准管控。通过每天预测空气质量污染形势，坚持早晨会商研判，下午复盘评估的工作模式，有效应对应急性的环境污染问题。三是加强部门协作。坚持全市上下协调联动，快速响应。联合城管、住建、交通、公安等部门成立工作专班，分别针对餐饮油烟、施工工地、道路扬尘、移动源等全面排查，按要求落实防控。

1.4 必要性和科学性
淮南市作为长三角一体化发展战略重要节点城市和淮河生态经济带绿色发展示范区，在生态环境保护和绿色发展方面肩负着重要责任。作为传统能源基地，淮南市面临着较大的环境压力和产业转型挑战。美丽蓝天建设项目以“十五五”大气污染防治主要任务为重点，与落实党中央、国务院决策部署以及生态环境保护相关规划等重点任务相衔接，能够实现对淮南市大气污染防治工作的精准支撑，促进淮南市大气环境质量改善，协同控制二氧化碳排放。项目实施对淮南煤电资源型城市产业结构调整、经济发展转型、减污降碳协同创新发挥重要推动作用。

二、问题诊断及成因分析

2.1 城市大气污染问题分析

2.1.1 首要污染物超标情况
淮南市污染天数从2020年的98天降低至2024年的83天，优良率提升了4.1个百分点。2024年，淮南市轻度污染天降低至69天，中度污染天13天，重度污染天1天（沙尘过境影响），无严重污染。同比来看，轻度污染和中度污染天均有所反弹。
[image: image14.png]100 O

80
60 19 3
40
20
0

2020 2021 2022 2023 2024





图2-1 2020—2024年淮南市污染天数占比图
从超标天首要污染物来看，臭氧污染天数从2022年开始呈增长趋势。2023年，臭氧污染天数共计30天，占比42%；受沙尘过境影响，PM10污染天占比高达24%。2024年，PM2.5污染天数同比增加20天，占比53%，成为制约淮南市环境空气质量的主要因素。
[image: image15.png]O OsEFFE 25 449 O PMuolliAn E ZH5 44 O PMa.st bR 1 275 444

100 -
804 |34
39 %
H
40
20

2020 2021 2022 2023 2024




图2-2 2020—2024年淮南市超标天首要污染物天数及占比图
2.1.2 重污染天气成因
淮南市每年12月—次年1月冬季扩散条件差，冬季采暖期PM2.5年均浓度贡献率最高，散煤燃烧、工业排放增加，叠加静稳天气，易引发重污染。同时12月底至1月初为污染高发期，叠加元旦烟花爆竹燃放影响，污染程度明显加重。而春季多发PM10重污染天，均由沙尘导致，主要由于一般到了春季，产生沙尘天气的动力（大风）、沙源、传输作用（不稳定的低层大气）三个条件才能同时具备，因此春天多发沙尘天气；同时，淮南市春季多为西北风，沙源地多位于西北方，导致沙尘频发。

淮南地处我国南北气候过渡带，东与滁州市毗邻，西与阜阳市相接，北与亳州市、蚌埠市交界，区域内城市之间气象条件相互影响，污染传输现象明显。2025年，淮南市重污染天中2天为受沙尘传输影响。未来气象条件存在极大不确定性，季风的强弱、降水模式的改变、温度异常波动等，都可能对空气质量产生显著影响。例如，静稳天气增多时，空气流动性变差，污染物难以扩散，极易导致空气质量恶化。过往就多次因不利气象条件、叠加降水等因素因素，发生过区域性污染事件。淮南市在跨区域大气污染联防联控方面没有建立过具体的合作框架和实质性的联治协议，相关工作还需要进一步探索实践。

2.1.3 结构性污染矛盾突出领域
2.1.3.1 能源以煤炭为主，清洁能源占比较低
淮南市是国家规划的14个大型煤炭基地之一，2024年原煤产量为5417.5万吨。根据淮南市统计年鉴，2023年全市规上企业综合能源消费量1709.5万吨标准煤，其中电力供热占全市综合能源消费量的73.7%。单位GDP能耗为0.637吨标准煤/万元，明显高于安徽省平均水平（0.37吨标准煤/万元）。碳排放强度是全省均值的2.4倍。

淮南市现有6大发电企业26台（套）燃煤发电机组、总装机1562万千瓦，其中供长三角地区的“皖电东送”机组装机982万千瓦，占安徽省“皖电东送”装机容量的64.2%。“十五五”期间，全市燃煤机组装机将达到1962万千瓦，煤电装机规模进一步扩大。淮南能源体系长期围绕煤炭构建，虽然新能源装机增长较快，但发电量占比仍较低。2024年全市电力、热力生产和供应业煤炭消费量3306万吨，占总消费量的79.5%，比2023年增量了5万吨。虽然全市火电机组均已完成超低排放改造（平均供电煤耗降至300克煤/千瓦时以下，比行业强制标准超低排放减排30%以上），但污染治理压力仍然较大，2024年烟尘排放量为649吨，占全市排放量的67.1%；二氧化硫排放量为4076吨，占全市排放量的59.6%；氮氧化物排放量为7773吨，占全市排放量的73.9%。受此影响，淮南市碳排放强度、二氧化硫排放强度、氮氧化物排放强度分别是全省均值的2.4倍、3.5倍、2.1倍。根据细颗粒物源解析研究结果，燃煤源是淮南市PM2.5污染的首要贡献源。

生物质锅炉数量多、小锅炉占比高。淮南市2蒸吨及以下生物质锅炉仍没有完全淘汰。淮南市作为大气污染防治重点区域，散煤清零工作尚未完全落实，部分区县畜禽养殖企业使用散煤进行供暖保温较为普遍。

因此，为推动淮南市空气质量改善，应推进煤炭清洁高效利用水平，有序压减煤炭使用量。在淮南市本地能源消耗中，清洁能源占比较低，亟需进一步提高清洁能源消耗占比。

2.1.3.2 结构问题突出，产业结构亟待优化

淮南市产业结构偏重，产业发展严重依赖煤炭等资源开发，全市煤电行业增加值偏高，占规上工业增加值比重达70%以上，且多集中于煤炭开采与洗选、电力供应等低端环节。2024年淮南市三次产业结构为8.9：39.7：51.4，与同级别地市相比，一产占比较高，三产占比偏低。第二产业中高耗能行业企业数量多，尤其是电力和热力生产业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业、非金属矿物制造业。2024年全市战略新兴产业产值占规上工业比重为21.3%，仅为全省平均水平的一半左右，位居全省第15位。

淮南市作为以煤电为主资源型城市，传统煤电产业占比仍较大。特别是近年随着支撑性电源点在淮南市加速布局，潘集电厂一期等企业投产，2024年全市煤电工业增加值占规上工业增加值比重为72.1%，比2020年提高了2.6百分点，煤电占规上工业比重不降反升。在“双碳”目标等背景下，转型发展任务仍然十分艰巨。

部分行业产业结构有待优化。从整体来看，全市砖瓦企业规模相对较小，以小型和微型为主，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”为限制类，砖瓦行业结构及生产工艺技术水平有待优化。全市铸造企业同样数量较多，但工艺单一，设备产能较为落后。

2.1.3.3 货运结构有待调整，车队结构有待升级

淮南市2024年总货运量为25896万吨，其中公路货运量和水运货运量分别占总货运量的49%和42.3%，货运仍以公路为主。除煤炭开采和洗选业、电力和热力生产业外，其他重点行业企业货物运输主要采用柴油载货汽车。

全市水运货运量不断增加，2024年相比2020年上升了53.9%；水路运输量占总货运量的比例也明显上升，从2020年的31.4%上升到2024年的42.3%。我国目前内河船舶大气污染控制相对滞后，减排技术尚不成熟，而淮南市运输河道和港口分布距离中心城区和各县区建成区较近，河道行驶船舶数量较多，大气污染物排放对中心城区和各县区建成区空气质量产生一定影响。

同时淮南市存在港口建设基础薄弱，未形成通江达海链条。当前淮南市的港口码头少、规模小、功能不全、标准过低等问题严重，集疏运体系不完善，难以适应当前港口经济高质量发展的形势。由于淮南市港口缺乏集装箱运输，大部分工业品均通过蚌埠港、合肥港外运，散货也需要通过沿江港口换装。

新能源重卡应用难。受生产规模和原材料成本等综合因素影响，新能源重卡成本较传统车辆偏高。车主淘汰更新意愿不高，严重制约了新能源重卡在货运领域的推广应用。

2.1.4 污染治理短板

2.1.4.1 全过程污染管控不到位，清洁生产水平较低

有组织排放监测和治理水平有待提升。水泥、砖瓦、玻璃、铸造、表面涂层等行业多数企业未安装大气污染物排放在线监测及联网监控装置（CEMS等），委托第三方进行定期检测，存在检测报告不规范、检测内容不完整的现象，无法判断企业是否严格稳定达标排放；砖瓦、铸造等行业企业末端治理设备缺少运行状态监控和运行维护，存在设备未正常运行的现象。

涉VOCs企业末端治理和原辅材料替代水平亟待提高。多数涉VOCs企业废气治理工艺简单，一般采用单极“UV光解”、“活性炭”吸附、“喷淋塔”等设备或其组合方式，治理效果较差，且存在设计不合理、处理效率无法确认等问题。表面涂层行业中原辅料多使用油性漆，低（无）VOCs含量原辅料源头替代不足。

无组织排放监测、管理和治理水平偏低。采煤、水泥、砖瓦、玻璃、制药、化工等行业企业存在未做到合法合规开展无组织排放监测；水泥、砖瓦、玻璃行业部分企业物料未采用全密闭、封闭的方式储存，且生产或加工车间封闭不到位，易造成可见烟粉尘外逸；铸造、制药、化工行业的多数企业废气收集不完善，一些废气产生节点未采用收集处理措施或收集设备效率偏低，无组织排放量问题凸显。

2.1.4.2 存在低效失效设施，治理水平有待加强
低效失效设施排查中，主要涉及到低效失效设施主要为脱硫设施、脱硝设施、VOCs治理设施。涉及到脱硫设施的企业主要为砖瓦窑行业、火电以及废物处置等企业，采用湿法脱硫企业低效失效占比高达90%；涉及到脱硝设施的企业主要为火电以及废物处置及少量的砖瓦窑等企业，涉及低效失效占比未为12%；涉及到VOCs治理设施的企业主要为工业涂装、包装印刷、制药、化工等企业，涉及低效失效占比为28.8%；涉及到除尘设施的重点企业主要为砖瓦窑及水泥行业的企业，处理设施无低效失效问题，但产尘点的收集方式或收集效率均存在不足。因此，淮南市涉及二氧化硫排放企业设施低效失效设施比例偏高。
2.1.4.3 扬尘污染管控薄弱，管理机制有待完善

淮南市扬尘污染主要来自于道路扬尘和施工扬尘。根据淮南市道路积尘负荷走航监测结果显示，全市道路积尘负荷水平高于周边城市，道路清洁化水平有待提高。导致道路积尘较高的原因，一方面是全市道路整体清扫和洗扫力度不够，精细化保洁水平不高，部分区域道路有明显积尘；另一方面是道路存在破损且修复不及时现象；再有，全市尚未建立完善的道路积尘量化考核机制，不利于道路清洁化水平持续提高。

全市多数施工工地存在防尘抑尘措施落实不到位，存在易起尘、施工过程未辅以湿法降尘措施（未设置降尘设备或设备未开启）、施工现场及周边未按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围挡不全、场区部分道路未硬化或绿化、未对易产生扬尘污染的物料（水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等）实施全覆盖、垃圾废料乱堆乱放等问题，施工现场标准化作业和智能化管理亟待加强。

2.1.4.4 秸秆产业化利用水平不高，秸秆禁烧工作有待加强
秸秆综合利用区域差异较大，虽然全市已培育110家秸秆产业化企业（年产业化利用量166.12万吨），但部分偏远地区受运输成本、天气和市场影响产业化利用率为57.78%，秸秆高质利用率不高，焚烧秸秆风险突出。2025年以来，生态环境部通报淮南市火点48个，位居全省第五名，秸秆收割季节，颗粒物中的钾离子浓度明显偏高，秸秆焚烧对空气质量有明显影响。

2.1.5 主要大气环境问题
2.1.5.1 能源结构调整有待提升

煤炭仍占主导地位。淮南市煤电装机容量已超1500万千瓦，占比长期处于高位，能源结构仍以煤电为主。煤炭消费量持续上升，2024年，规上企业煤炭消费量4157万吨，比2023年增加23万吨，比2020年增加256万吨。电力、热力生产和供应业煤炭消费量3306万吨，占比79.5%，比2023年增加5万吨。煤化工产业链附加值不足。通过煤化工项目实现了煤炭从燃料向原料的转化，但2023年煤化工产值仅90.3亿元，与煤炭开采和发电规模相比，产业链延伸仍显不足。散煤问题仍然存在。对禁燃区外散煤生产、加工、运输渠道未能形成有效打击，在市辖区范围日常巡查中仍能发现经营性小煤炉问题。

2.1.5.2 产业转型速度有待加快

煤电污染治理压力较大。淮南市煤炭消费量占全省近四分之一，市域面积仅占全省3.9%，因此污染物排放强度和碳排放强度较高。每年产生约1600万吨煤矸石及600万吨粉煤灰，固废处理与污染防控任务艰巨。虽然全市火电机组已完成超低排放改造，但2024年烟尘排放量为649吨，占全市排放量的67.1%；二氧化硫排放量为4076吨，占全市排放量的59.6%；氮氧化物排放量为7773吨，占全市排放量的73.9%。个别电厂煤场全封闭项目仍未建成。

2.1.5.3 运输结构优化有待提升

公路运输污染较重。2024年全年公路货运量12691万吨，占总货运量比重为49.01%，且货运车辆闯禁限行区现象仍有发生，对空气质量影响较大。新能源推广应用不足。厂内非道路移动机械及港口船舶等清洁能源替代推广缓慢，新能源运输装备研发投入不足，制约绿色运输转型。柴油货车淘汰需要加快。

2.1.5.4 涉VOCs企业管理水平有待提升

VOCs治理存在薄弱环节。采用活性炭吸附处理的企业中，存在未按时更换活性炭，现场管理水平较低的问题。一些涂装企业存在露天喷涂作业、喷漆房未密闭、油漆桶敞口放置、无相应收集净化设施等问题。泄漏与监测管控不到位。泄漏与监测在线监测覆盖率低，部分中小企业未配备实时监测设备，依赖人工抽查，数据时效性和准确性不足。泄漏检测与修复（LDAR）执行不严，泵、阀门、法兰等设备与管线组件的泄漏问题未彻底解决。

2.1.5.5 扬尘污染治理有待加强

一些市政施工项目扬尘污染防治措施落实不到位，围挡不全、未配备洒水雾炮设备、未建设车辆冲洗装置，路面破碎、渣土清运等产尘工序未湿法作业，转运渣土、物料未使用标准渣土运输车，低排区内使用农用车辆的现象时有发生。道路扬尘治理方面，部分区域道路存在破损严重、修复不及时的问题，道路日常养护管理不到位，洗扫力度不够，清扫保洁效果不佳。渣土运输车辆管理不规范，部分石粉、煤灰、石碴等运输车辆存在未经清洗直接带泥尘上路问题，个别车辆因密闭不严产生运输途中物料遗撒、滴漏、扬散等问题。煤系固废扬尘治理方面，煤矸石等煤系固废综合利用企业多集中于建材行业等传统领域，综合利用方式粗放，产业附加值较低。企业堆场扬尘污染防治落实不到位。

2.1.5.6 餐饮油烟治理有待加强

油烟净化设施安装与使用不规范。一些餐饮单位未安装油烟净化设施、生产经营期间未开启或间歇性关闭净化设施。一些环保烤架风量不足，烟气收集效率低，净化设备清洗不及时造成油污堆积。露天餐饮油烟直排现象较为突出。部分露天烧烤、油炸等摊点特别是夜市摊点未采取任何净化措施。

2.1.5.7 秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放需进一步形成合力

秸秆禁烧和综合利用方面。2024年至今以来，虽然市级巡查力度进一步加大，但一些群众秸秆禁烧意识不强，部分县区火点仍同比增加。秸秆综合利用区域差异较大，部分偏远地区因运输成本高或技术推广不足，综合利用不高。烟花爆竹禁燃禁放方面，巡查发现春节、元宵节期间，部分县区受烟花爆竹影响相对突出，一些重点管控区域仍发生大量烟花爆竹燃放现象。

2.2 大气环境压力及成因分析

2.2.1 “十五五”人口发展预测
基于社会经济发展趋势预测，近年来，人口增长率降幅明显，淮南市人口总量将基本保持平稳，2024年淮南市常住人口301.9万人，预计“十五五”，常住人口保持在310万人左右。人口增长对淮南市空气质量带来的压力较小。
2.2.2 “十五五”经济发展预测
2024年淮南市GDP达1716.0亿元，同比增长5.0%，增速高于全省平均水平。三次产业结构为8.9:39.7:51.4，预计到“十五五”末期，GDP增长速率与省平均基本相当，年平均增长率保持在5.5％-6.5%左右，三次产业结构调整为7:40:53。当前，多重因素影响下，地方财政收入降低，势必影响政府大气环境治理投入。企业生产经营面临诸多困难，资金压力增大，环保治理的积极性降低。因此，“十五五”对深入推进减污降碳带来挑战。
2.2.3“十五五”煤炭消费总量预测
2024年全市能源消费量1014万吨标准煤，非化石能源消费占比指标完成省下达任务，煤炭消费总量3750万吨（规上数据），其中电煤消费总量3306万吨，散煤消费量0.5万吨。可再生能源发电量43.72亿度，较去年同比增长20.1%。

淮南市现有6大发电企业26台（套）燃煤发电机组、总装机1562万千瓦，其中供长三角地区的“皖电东送”机组装机982万千瓦，占安徽省“皖电东送”装机容量的64.2%。按照国家能源政策，“十五五”期间，全市燃煤机组装机将达到1962万千瓦，短期内以煤炭为主的能源结构难以有效改变。
2.2.4 成因分析

淮南市生态环境质量稳中向好的基础还不牢固，污染物排放总量仍居高位。城市空气质量尚未达标，PM2.5浓度高出全省平均浓度水平（35.2微克/立方米）的13.6%，SO2排放强度是全省均值的3.5倍，NOx排放强度是全省均值的2.1倍。大气环境治理呈现问题点多面广、矛盾新旧交织、压力累积叠加的特点，应对难度大。与此同时，相对容易实施、成本相对较低的污染减排措施大多已完成，生态环境质量提升的边际成本持续上升，治理难度不断增加。
从减排成效来看，氮氧化物与SO2等大幅减排，烟粉尘和VOCs排放仍居高不下，年排放量未进入稳定下降通道。与烟粉尘、SO2等污染物相比，VOCs排放源数量多、分布广，涉及石化与化工、工业涂装、医药制造、食品、砖瓦、造纸、印刷印染、水泥、铸造、陶瓷、轻纺等较多行业，排放量前3名的分别是石化和化工65.74%、工业涂装14.81%、医药制造6.57%，占总排放量的85％以上。涉VOCs物料储存、运输、使用等各环节均有排放，监管难度大。治理设施不运行或运行不规范的情况比较普遍，部分低效失效设施仍未淘汰，一些地区监管部门监测和分析能力不足，难以支撑精准高效管控。

从大气污染防治进程来看，淮南市空气质量持续改善，但PM2.5浓度尚未达到空气质量二级标准，但距离空气质量根本好转的“拐点”还有较大差距，大气污染防治形势依然严峻。一方面，空气质量改善进入瓶颈期。经过持续治理，淮南市污染物排放总量已明显降低。PM2.5降幅逐渐收窄，今后每下降1微克都必须付出更大努力。臭氧污染呈波动态势，2025年臭氧浓度较2024年下降6.5%，已成为影响淮南市空气质量的重要因素。另一方面，大气污染防治工作结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。“煤炭型”能源结构、“公路货运型”运输结构等尚未根本改变，结构偏重与调轻调绿要求之间的矛盾依然突出。
三、绩效目标

3.1 总体目标

2025年淮南市PM2.5浓度为37.1μg/m³，PM2.5浓度基数以淮南市市2023—2025年PM2.5平均浓度测算，测算过程与结果均保留1位小数。淮南市PM2.5浓度基数为38.6μg/m³，在实施结束及完整考核周期内，PM2.5浓度应相比“十五五”PM2.5浓度基数下降不低于2微克/立方米且下降幅度高于国家或省级下达目标时序进度要求1个百分点，并持续改善环境质量。
按美丽蓝天申报要求，PM2.5浓度基数在35~40微克/立方米范围内，下降幅度目标为10%~13%，按浓度基数插值，“十五五”期间PM2.5浓度下降幅度目标为：10%+(13%-10%)/(40-35)*(38.6-35)=12.16%，比三年时序进度基本要求多一个百分点为12.16%*0.6+1%=8.3%。至2028年，淮南市PM2.5浓度目标为35.3μg/m³。
到2028年，淮南市力争PM2.5浓度控制在35.3μg/m³，为完成改善目标，积极完成氮氧化物、挥发性有机物减排目标，从源头削减污染物排放总量，助力大气环境质量的持续优化。

3.2 分年度目标

按照2028年PM2.5浓度达到35.3μg/m³的目标，按照建设项目时许进度进行分解，淮南市逐年PM2.5浓度目标如表3-1。
表3-1淮南市分年度空气质量改善目标
	环境质量指标
	2025年

现状值
	2026年

目标值
	2027年

目标值
	2028年

目标值

	PM2.5年均浓度

（微克/立方米）
	37.1
	36.2
	35.7
	35.3


四、具体措施

4.1 产业结构调整
4.1.1 产业结构现状
近年来，淮南市深入实施产业转型攻坚行动，以绿色转型为目标，以科技创新为抓手，以提质增效为重点，聚焦新能源汽车、新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造、绿色食品、生命健康等新兴产业，持续在招商引资、项目建设、产业生态等方面发力，2024年全市制造业同比增长11.6%。但是作为以煤电为主资源型城市，传统煤电产业占比仍较大。特别是近年随着支撑性电源点在淮南市加速布局，潘集电厂一期等企业投产，2024年全市煤电工业增加值占规上工业增加值比重为72.1%，比2020年提高了2.6百分点，煤电占规上工业比重不降反升。在“双碳”目标等背景下，转型发展任务仍然十分艰巨，需要加快技术改造和产业结构调整。
4.1.2 优化调整产业布局
4.1.2.1 优化提升产业结构
坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“两高”项目部门联审。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，严禁违规新增水泥（熟料）产能。加快培育环保装备制造产业。新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。严格执行产业结构调整指导目录、相关行业准入（规范）条件，加快重点行业落后产能退出，推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。

4.1.2.2 大力整治“散乱污”企业

全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色金属熔炼加工、陶瓷烧制等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。

	专栏1  产业结构调整项目

	中央资金支持部分

砖瓦窑企业淘汰工程：淘汰关停4家砖瓦窑厂。
新能源汽车及零部件产业环保提升改造项目：对新能源汽车及零部件制造、汽车制造企业（劳士领汽车部件、富奥威泰克汽车部件、中腾汽车零部件等9家企业）注塑、涂装、施胶等涉气工序进行深度治理，提升企业无组织收集、有组织处理效率。

高技术产业（制造业）环保提升改造项目：对电子零部件制造企业（赢赛触控技术等）、医药医疗制造业（健坤制药、森吉制药、山河药用辅料、新鸿药业等）企业废气治理进行提标治理。

淮南市矿区综合整治工程：对顾桥、顾北、张集、丁集、朱集东、朱集西、潘二、潘三、新集一矿、新集二矿10家煤矿企业回风井颗粒物深度治理，回风井排放颗粒物浓度小于10mg/m3，同时对矿区矿场堆场开展综合整治。


4.2 能源结构调整
4.2.1 能源结构现状
淮南是全国六大煤电基地之一和“皖电东送”的主战场，火电装机规模1562万千瓦，累计输出电力约1.4万亿千瓦时。2024年，淮南市能源消费总量1014.22万吨标准煤，单位GDP能耗0.637吨标准煤/万元。

煤炭：淮南是全国重要的能源城市，煤炭远景储量444亿吨，探明储量168亿吨，占安徽省的71%，华东地区的32%，煤层气储量5928亿立方米，是国家14个亿吨级煤炭基地之一。全市现有11对现代化矿井，核定生产能力6260万吨/年（含淮南矿业集团谢桥煤矿）；2024年原煤产量5417.5万吨，占全省煤炭产量51.3%。

火电：淮南市是国家六大煤电基地之一，“皖电东送”主战场。现有6大发电企业26台（套）燃煤发电机组、总装机1562万千瓦，其中供长三角地区的“皖电东送”机组装机982万千瓦，占安徽省“皖电东送”装机容量的64.2%。全市煤电综合平均煤耗305克标准煤/千瓦时。

新能源：“十四五”期间，淮南市坚持集中式与分布式并举，大力发展可再生能源，截至目前全市新能源装机规模达350.3万千瓦，较“十三五”末新增装机235.6万千瓦，增速达205.4%。但由于全市煤电机组规模基数大且新上一批支撑性电源项目，全市新能源装机规模占电力装机的比重仅为18.3%，占比较小。2025年1-8月新能源发电量33.4亿度，同比增长10.8%，仅占全市发电量的6.4%。

4.2.2 能源结构优化
4.2.2.1 现有煤电机组低碳化改造

推动新一代煤电技术改造。稳妥探索煤电低碳化改造建设，因地制宜实施生物质掺烧、绿氨掺烧、碳捕集利用与封存，统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设。深入推动电力行业超净排放改造与三改联动。
4.2.2.2 加快构建新型电力供保障系统
推动重点领域清洁低碳转型，持续开展节能降碳技术改造，提高能源利用效率。提升分布式新能源和电动汽车等新型主体接入能力，增强城乡配电网供电保障能力和综合承载能力，持续优化电网结构、构建适应大规模高比例可再生能源发展的新型电力系统。加强清洁能源替代，激发可再生能源消费潜力，完善可再生能源电力消纳保障机制。布局建设“加氢-加油-加气”综合能源站、“制氢-加氢”一体化示范站，促进加氢基础设施与燃料电池汽车等产业协同发展。积极培育低碳零碳产业园区，加快推进高新区零碳产业园项目建设，鼓励企业和园区加快分布式光伏、生物质能、地热能、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，提高园区可再生能源供给比例，推动能源消费绿色低碳转型。

4.2.2.3 推动清洁能源发展

加快煤炭清洁开发利用、煤层气高效利用，加快煤层气开发利用公司的地面瓦斯治理井、煤层气加工中心、中煤新集公司低浓度瓦斯热电联供等项目建设。利用采煤沉陷区、废弃矿山等建设光伏发电基地，推动淮河能源集团顾桥矿采煤沉陷区光伏发电和丁集采煤沉陷区光伏发电、凤台“风光储”一体化等项目建设。加快推进实施“光伏+工程”，统筹推进园区、工矿企业和政府类单位分布式光伏建设。支持发展生物质能、风能等清洁能源，建成投运谢家集翔风发电项目。因地制宜推动新能源示范应用。

逐步扩大天然气利用规模，积极拓展天然气在工业、交通等领域的应用。提高清洁能源利用水平。逐步扩大天然气利用规模，力争在热负荷相对集中的工业园区实现天然气管网全覆盖。优先推进中心城区和近远郊重点城镇使用清洁能源，推进天然气分布式能源建设。提升天然气储备能力。

4.2.3 严控煤炭消费总量
4.2.3.1 大力压减非电行业煤炭消费量
继续实施煤炭消费总量控制，重点压减非电用煤。新建、改建、扩建非电用煤项目严格实施煤炭减量替代，替代方案不完善的不予审批，确保完成省级下达淮南市的非电煤炭消费量控制指标。削减工业锅炉、窑炉等非电燃料用煤，推动化工、钢铁、建材等重点耗煤行业减煤限煤。引导新改扩建工业窑炉采用清洁低碳能源。优化调整高污染燃料禁燃区。
4.2.3.2 加大散煤淘汰力度

严格散煤生产、加工、储运、销售和使用各环节监管。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，实现散煤动态清零。加大农业生产和农产品加工领域、经营性炉灶等散煤替代力度，对禁燃区新发现的散煤销售点、燃煤茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉发现一起、拆除取缔一起，实现生产经营性领域散煤动态清零。加强商品煤质量监管，严禁洗选矸石、煤泥违规流入煤炭销售市场。基本实现居民生活散煤替代。基本完成茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施清洁能源替代。

4.2.4 加快发展集中供热

制定各类工业园区“一区一热源”行动方案，加强区域内集中供热的能力，集中供热范围内不得新建自备燃煤热电机组、分散燃煤锅炉。力争全面淘汰供热半径30km以内的自备燃煤供热设施和低效燃煤小热电，积极发展洛河电厂、平圩电厂等大型热电联产机组长距离集中供热。对30万千瓦及以上燃煤机组进行供热改造，完善配套供热管网，扩大集中供热范围。对于用气用热负荷分散，规模较小或暂不具备热电联产集中供热条件的园区，通过推进现有燃煤锅炉煤改气或分布式能源站等方式实现集中供热；在集中供热和燃气管网未覆盖的产业集聚区，进一步推进电网升级改造，积极推进电锅炉供热。
	专栏2 能源结构调整项目

	中央资金支持部分
淮南市设施农业散煤替代项目：共完成28个散煤锅炉清理替代，其中16个农业种养殖和12个农村地区燃散煤设施清理替代。

生物质锅炉深度治理工程：对1家企业生物质锅炉原有烟气治理SNCR脱硝+臭氧氧化方式+布袋除尘+湿法脱硫工艺提标改造成SCR脱硝+预除尘+金属滤袋除尘+湿法脱硫工艺。

非中央资金支持部分
集中供热范围内的分散式用能设施淘汰工程、淮能电力丁集二期243.2MW光伏电站项目、潘集采煤沉陷区一期100MW光伏发电项目、潘集采煤沉陷区二期200MW光伏发电项目、华润州来凤台县张集光伏（一期）项目、平圩三电潘集采煤沉陷区100MW光伏发电项目、淮南市城区（园区）8个分布光伏充电站建设工程、国家电投谢家集翔风风电场项目、淮南市新能源基础设施建设工程、淮南市潘集区清洁能源替代热能综合利用项目、安徽氢环生物质沼气便携式制氢设备制造及综合能源供应项目。


4.3 交通结构调整
4.3.1 交通结构现状
公路货运量占比高。淮南市铁路货物运输不发达，主要依靠公路和水路货物运输。全市交通路网总里程9889公里，其中铁路里程320公里（高速铁路77.75公里、普通铁路242公里）、公路里程9569公里，已形成“一纵一横”高速铁路网和“二纵二横”高速公路网。全市内河通航里程396公里，2022年底引江济淮工程试通水试通航，新增江淮运河二级航道95公里，高等级航道总里程达到196公里，全市现有15家港口企业34个生产泊位。

2024年，全市累计完成营业性货运量25896万吨。其中:铁路运输量2100万吨(占比8.71%)；公路货运量12691万吨(占比49.01%)；水路货运量10950万吨(占比42.28%)。公路、水路、铁路货运输量占比分别由2023年49.15％、42.03％、8.82％，优化到2024年49.01%、42.28%、8.71%。其中，水路货运量占比高于全省平均水平5个百分点。

4.3.2 优化调整交通运输结构
4.3.2.1 积极推动“公转铁”“公转水”
大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。统筹利用铁路线、淮河、江淮运河等，积极发展多式联运，提高大宗货物和中长途货物绿色运输比例。加快建设淮南港现代化综合性港口，积极打造淮南淮河航运枢纽。完善内河航道网络，规划提升新一批内河航道，加快现代水网建设。探索将清洁运输作为煤矿、火电、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。研究推进江淮枢纽港何台作业区铁路专用线、淮南港皖江物流综合码头铁路专用线建设，加快重点园区、大型企业和货运枢纽铁路专用线建设。发挥淮河、引江济淮等水运航道作用，提高煤炭、水泥、钢材、粮食等大宗货物水运比例。
推广“铁水联运”、多式联运。到2028年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以水路和铁路为主的发展格局，全市公路运输比例低于全省平均水平。积极开展省级多式联运示范工程建设和申报。推动淮南市综合交通驿站建设，优化重型车运输路线。
4.3.2.2 加大新能源汽车普及推广力度
开展新能源汽车下乡和“以旧换新”系列活动。以公共领域用车为重点，加快推广新能源汽车应用，党政机关、事业单位新增和更新的公务用车、执法执勤用车等车辆（特殊地理环境、特殊用途除外）100%使用新能源汽车，新增或更新的公交车、出租车、城市物流配送、轻型环卫车辆等力争100%使用新能源汽车。推进城区渣土运输车辆新能源化，积极探索新能源中重型货车在煤炭、建材等大宗货物运输企业及矿山、货场、码头等场景商业化运营。推进潘集区新能源重卡换电项目。
	专栏3 交通结构调整项目

	中央资金支持部分
国二及以下非道路移动机械淘汰更新工程：完成947台国二及以下非道路移动机械淘汰，部分进行新能源替代。
国四及以下非营运柴油货车淘汰更新工程：完成492辆中重型国四及以下非营运柴油货车淘汰更新。


4.4 强化多污染物减排

4.4.1 低效产能与设施淘汰退出

全面开展火力发电、垃圾发电、水泥、砖瓦等重点行业分类整治工作，从清洁能源、清洁原辅料、生产工艺（装备）、污染治理设施、监测监控系统、清洁运输五大层面，按照“达标整治一批、转型升级一批、绩效提升一批、关停取缔一批”要求，开展“散乱污”企业集中整治，防止死灰复燃。
4.4.2 重点行业污染防治

针对淮南市重点行业，多措并举，提升污染防治水平。针对污染物排放量大，减排空间大的行业，开展综合整治提升工作，对工业涂装行业、砖瓦窑企业、生活垃圾焚烧发电行业、粉磨站和水泥搅拌站企业、工业锅炉和炉窑、挥发性有机物排放企业综合整治工程，对粉尘产生量高的重点涉尘企业无组织排放改造提升，对低效失效企业开展综合整治，推进建设钣喷共享中心建设。实施淮南市燃煤电厂环保综合能效升级工程，对淮南市燃煤电厂环保控制系统进行智能化升级，大幅降低氨逃逸，降低综合电耗。
4.4.3重点企业绩效提升项目

根据《关于开展深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动的通知》要求，到2025年，全省绩效先进企业（包括A级、B级、引领性企业）数量占比达到20%，到2025年淮南市绩效先进企业应达到51家，截止到目前仅有11家，与通知要求差距较大。根据淮南市目前重点行业企业绩效分级现状，推进重点行业企业提级改造。

4.4.4集群综合整治
开展涉气产业集群排查及分类治理，“一群一策”制定整治提升方案，实施拉单挂账式管理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。持续加强产业集群环境治理，淮南市砖瓦窑行业产业污染物排放量大，行业治理水平低，环境管理能力不强，低效设施使用偏多较多，因此对于砖瓦窑行业是淮南市首要开展的集群综合整治工程。
4.4.5 移动源污染治理

以国Ⅲ及以下排放标准的营运柴油货车为重点，通过以奖代补等方式，加快推进淮南市提前淘汰高污染老旧机动车。加快推进国Ⅲ及以下营运柴油货车淘汰奖补工作。到2025年底，全市域实现国Ⅲ柴油货车限行。
加快推进企业单位内部作业车辆和机械新能源化更新，全面推广使用新能源非道路移动机械。2028年底前力争全部采用国Ⅳ排放标准以上的非道路移动机械。鼓励农户积极淘汰老旧农业机械。全面实施机动车排放检验与维护制度，强化对年检机构的监管执法，严厉打击篡改破坏OBD系统、采用临时更换污染控制装置等弄虚作假行为。加强重型货车路检路查和入户检查，常态化开展非道路移动机械抽检、抽查。全面消除非道路移动机械、船舶及重点区域铁路机车“冒黑烟”现象。加强油品进口、生产、仓储、销售、运输、使用全环节监管。年销售汽油量大于2000吨的加油站安装油气回收在线监测设备，并与生态环境部门联网。加快推进重点行业门禁系统建设，到2028年，完成全市重点企业门禁系统建设联网，进一步加强移动源污染治理。
	专栏4 多污染物减排项目

	中央资金支持部分
玻璃行业环保绩效等级提升工程：日用玻璃企业（发强玻璃、申升达玻璃）绩效等级提升到B级及以上。

铸造行业环保绩效等级提升工程：铸造业企业（鑫宏机械）绩效等级提升到B级。

家具制造及人造板行业绩效等级提升工程：家具制造企业（双峰办公用品）、人造板企业（宏楹木业、金亮新型材料、大愿工坊）绩效等级提升到达到“B”级。绿洲森工（淮南）有限公司绩效创“A”。

化工领域重点行业绩效等级提升工程：对煤化工企业中安联合煤化公司进行环保深度治理；煤制氮肥企业安徽德邦化工有限公司绩效提升到A；炼油与石油化工企业安徽嘉玺新材料科技有限公司绩效提升到A。将4家农药制造企业（远景作物保护、尚禾沃达生物科技、恒诚制药、亚华医药）绩效等级全部提升到B级及以上。

工业涂装环保提升工程：工业涂装企业（欣诚利电子、皖辉铝幕墙、徽瑶海钢构、燊元工程机械、龙特环保科技、金诚车辆、徽腾铝业）开展无组织、有组织废气深度治理，推动行业减排和环保水平提升。

包装印刷行业环保绩效等级提升工程：包装印刷企业（金博来包装、荣庆包装、商吉包装、信通包装）绩效等级提升到“B”级。

重点涉尘企业环保绩效等级提升工程：16家矿渣粉、粉磨站、水泥制品企业开展粉尘废气治理和门禁系统建设。

煤系固废资源化利用深度治理项目：20家煤系固废资源利用企业进行脱硫脱硝工艺提升治理、粉尘废气深度治理。对安徽畅九衢环保科技有限公司陶粒生产线智能提升改造。

淮南市低效失效整治工程：对23家非重点行业涉气企业开展低效失效整治，协同降低无组织、有组织废气排放量。

燃煤发电全负荷脱销治理项目：对淮南市22台燃煤发电机组实施全负荷（全流程）超低排放改造。推进建设智能化管控。

淮南市VOCs治理项目：淮南市经开区集中喷涂中心“绿岛”项目，建设集中大气处理中心及其配套工程，包括多类环保处理设备装置。对全市中石化、中石油及社会加油站开展以“三次油气回收”为主的无组织排放整治工程。

生活垃圾焚烧发电锅炉深度治理工程：对全市两家生活垃圾焚烧企业开展深度治理。寿县绿色东方新能源有限责任公司1＃锅炉（600t/d）进行脱硝深度治理；淮南皖能环保电力有限公司生活垃圾焚烧发电锅炉深度治理工程。

潘集区物料堆场集中式规范化仓储建设项目：整合现有小散乱堆场，依托既有工业用地建设规模化封闭式堆放棚、规范化堆场，实现行业规范化治理。

非中央资金支持部分
洛河电厂6#机组节能降碳改造工程，田家庵发电分公司6号锅炉热水再循环技术改造工程，淮南市燃煤电厂环保综合能效升级工程。


4.5 深化面源污染治理

4.5.1 深化扬尘治理
全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，道路、管线、水务等长距离线性工程根据施工条件采取分段施工。推广应用重点区域道路、施工工地高空降尘技术。建筑面积在1万平方米以上的建筑工地应安装视频监控和空气质量在线监测设施并联网，鼓励城市主城区5000~10000平米的建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点对车辆进出通道口、施工作业面、基坑、非道路移动机械等施工现场重点部位和区域场所实现远程高清视频监控，力争在2028年底达到50%以上。全面推进道路扬尘污染治理，加快推行城市建成区道路机械化清扫，道路机械化清扫率达到90%，县城达到80%左右。突出城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实裸土复绿、防尘网覆盖、场地硬化等抑尘措施。完善散货码头物料堆放场所露天堆场防风网、喷淋装置、设置防尘屏障等抑尘设施，城市大型煤炭等干散货码头物料堆场基本完成物料输送系统封闭改造。工业堆场装卸料作业实施湿法降尘，破碎、筛分等涉尘工序建设收集治理设施，实现重点企业视频监控系统全覆盖。
4.5.2餐饮油烟综合治理
开展餐饮油烟巩固提升行动，坚持因地制宜、源头治理、分类施策，切实解决餐饮油烟扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理，拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对油烟净化处理设施不正常运行的，督促及时整改、定期清洗维护、建立完善台账，确保油烟净化去除效率达标。建立餐饮油烟问题整治清单，动态排查更新。开展淮南市主城区餐饮油烟治理示范工程，对集中开设餐饮单位的饭店、单位食堂、居民区加装餐饮油烟集中处理设施。
4.5.3恶臭异味综合治理
重点整治工业园区及包装印刷、汽车维修、家具制造等小企业排放的废气和异味。强化黑臭水体治理和污水处理设施运行维护，防止污水异味外溢。加强生活垃圾封闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液冒装撒漏。开展畜禽养殖异味问题整治，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，支持粪污输送、存储及处理设施封闭，推行覆盖式处理与利用粪污技术，加强废气收集和处理。加大对氮肥、纯碱生产企业氨排放监管力度。
4.5.4 加强秸秆综合利用和禁烧
健全收储运体系，着重强化秸秆产业化利用主体引进培育和秸秆科学还田技术推广应用，不断提高产业化利用水平，提升秸秆综合利用质效。秸秆综合利用率稳定在95%以上，并逐年提升。禁止露天焚烧秸秆，综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度。

	专栏5 面源污染治理项目

	中央资金支持部分
畜禽养殖恶臭治理示范项目：对25家规模养殖企业和40家规模以下粪污处理规范养殖场（户）进行恶臭深度治理，为全市畜禽养殖恶臭治理试点示范。

国有养殖企业恶臭治理示范工程：淮南牛肉汤高品质肉牛供应基地建设2000㎡粪污收集处理场、污水处理系统1套、20㎡病死牛暂存间、场区内粪污清运车辆2台。

潘集区餐饮油烟集中治理示范工程：对袁庄城区财富时代彩虹小区周边美食街等餐饮服务集中区域和潘集区政府周边，开展主要包括饭店、单位食堂等餐饮油烟治理项目，包含餐饮油烟集中处理设施、改造或新建公共烟道、安装在线监测等。

田家庵区餐饮油烟集中治理示范工程：1.针对污染突出的主次干道餐饮饭店、特色街区餐饮饭店油烟污染问题开展治理设备升级、更新和集中烟道整治示范，从源头减少污染排放；2.油烟快速检测能力建设；3.城市餐饮油烟智慧化管理系统平台+微信小程序建设监控中心建设；4.监控中心建设；5.集中清洗厂建设。


五、投资估算及资金筹措
5.1 投资估算

项目实施期内，中央资金申报范围内项目一共24个，包括移动源治理项目2个，工业源治理项目17个，面源污染控制5个，总投资金额共计10.7347亿元，具体见附表1。

5.2 资金筹措
本项目央资申报范围内项目总投资10.7347亿元，拟申请中央大气污染防治专项资金6.0亿元，配套资金4.7347亿元，拟由市县财政、省级财政及企业自筹配套。

六、效益分析

6.1 生态效益分析

按“十四五”空气质量改善时序与污染物减排关系，预计到2028年，如果想要实现PM2.5浓度改善目标，预计对应污染物排放量则需要较基准量下降8%~10%。经过核算，主要污染物减排量分别为：颗粒物减排量较基准量减排12.69 %；SO2减排量较基准量减排19.02%；NOx减排量较基准量减排18.06 %；VOCs减排量较基准量减排8.8%；CO2减排量较基准量减排11.36 %。因此，淮南美丽蓝天建设项目实施后，预计到2028年将减排至10%以上，对于空气质量改善带来明显生态效益，空气质量改善目标可达预期。

淮南美丽蓝天建设项目的实施，将进一步释放生态红利，降低污染物对生态系统的长期累积性损害，推动“美丽淮南”和“美丽安徽”建设目标如期达成。

6.2 经济效益分析

本次规划项目通过各项主要污染物的大幅减排，不仅推动生态环境质量改善，更能从直接资源节约、间接成本降低及产业升级拉动等多维度产生显著经济效益。直接经济效益方面，一是工业企业通过脱硫、脱硝、VOCs治理等末端治理技术升级，同步推动生产工艺优化（如高效燃烧技术、余热回收系统应用），可降低单位产品的能源与原辅料消耗，直接节约采购成本。二是企业污染物排放浓度与总量双下降，可减少因超标排放产生的罚款、排污费支出。此外，符合条件的减排工程可申报中央及省级环保专项资金补贴，进一步缓解企业投资压力。间接经济效益方面，减排工程推动高耗能、高污染行业“绿色转型”，推动企业采用清洁生产技术，提升产品附加值，带来产业升级与区域经济增值。空气质量改善将增强淮南对高新技术产业、文旅产业的吸引力，可带动外来投资增加、新增就业岗位等。
6.3 社会效益分析

一是有利于更好地支撑管理决策。良好的环境质量是淮南市发展经济，老百姓健康生活的基本保障，对颗粒物与VOCs关键活性组分、高值区域及其来源进行专业系统的监测则是支撑淮南市抓住关键前体物管控重点方向，深入推进关键活性组分减排，更好保护环境的技术保障。本项目的实施，满足经济社会高质量发展的新需求、人民群众对生态环境改善的新期待。项目建成后，将为淮南市应对大气污染防治的科学决策提供强有力的支撑。

二是有利于改善全省环境质量。当前，淮南市PM2.5改善遇到瓶颈，O3污染日益加重，项目通过推动重点工程项目实施，可加快带动大气污染防治技术的提升和成果转化，针对大气污染成因与存在问题开展有针对性的管治，可进一步提高淮南市大气污染防治水平，推动空气质量持续改善，完善大气污染监管体系，助推淮南市“十五五”期间大气环境事业的高质量发展，切实保障淮南市空气质量和人群健康。

6.4 目标可达性分析

淮南市市委市政府高度重美丽蓝天建设项目，成立了由市政府主要领导任组长，分管副市长任副组长，市生态环境局、发改委、财政局、工信局、住建局、交通运输局、公安局、市场监管局等部门及各县（区）政府主要负责人为成员的“美丽蓝天建设领导小组”。通过与各县区、各市直部门和重点企业多轮对接和征求意见，系统梳理形成本建设方案。淮南市空气质量改善目标的实现依托于产业结构、能源结构、交通结构三大转型，路径清晰且有实践验证。本建设方案从移动源、工业源和面源污染治理三方面入手，长效机制和保障措施明确，总体来看，目标具有高度可达性。
七、长效机制
7.1 工作准则

坚持质量核心，精准施策。以实现空气质量持续改善为核心目标，紧密结合本市大气环境质量现状、污染特征及成因分析，精准识别主要污染源和关键控制因子。瞄准突出问题，精准规划重点任务和工程项目，确保靶向精准、措施有力，实现环境效益最大化。

坚持科学支撑，依法治污。遵循客观规律，依托科技手段和科研成果，科学设定阶段目标和技术路径。强化监测预警、源解析、效果评估等科技支撑。严格遵守法律法规标准，运用法治思维和法治方式解决大气环境问题，确保所有治理行为于法有据、规范有序。

坚持系统治理，协同增效。树立系统观念，统筹考虑细颗粒物与臭氧污染协同控制、氮氧化物与挥发性有机物协同减排、大气污染物与温室气体协同治理。加强产业结构、能源结构、交通结构调整的系统性、整体性、协同性，推动多领域、多污染物、多环节综合治理，实现环境效益、经济效益和社会效益的多赢。

坚持政府主导，多方共治。强化地方政府改善空气质量的主体责任，加强组织领导与部门协同。充分发挥市场机制作用，积极引导企业落实污染治理主体责任，鼓励社会资本参与。加强信息公开和宣传教育，畅通公众参与渠道，构建政府、企业、公众共同参与的大气环境治理体系。

坚持绩效导向，规范管理。强化项目全过程绩效管理，建立“谋划-申报-实施-验收”的闭环管理体系。严格按照《大气污染防治资金管理办法》等规定，规范中央财政资金使用，确保资金安全、高效。建立可量化、可考核的指标体系，强化跟踪评估与结果应用，保障项目落地见效，确保“花钱必问效，无效必问责”。

7.2 项目全生命周期管理规划

（1）项目实施过程全流程监督与管理。包括技术审核、标准合规性判定及优化建议提出。组织专家会议，逐项审核文件，重点评估技术路线、污染物排放标准和资金概算的符合性。工艺技术路线与污染物排放标准符合性。核实排放控制措施，如废气收集和处理效率，是否符合《大气污染物综合排放标准》等法规要求。工程量清单完整性，检查清单是否涵盖所有建设内容，包括大气污染治理设施、辅助工程及环保投资占比，避免遗漏关键项目。评估工程量及资金概算估算的合理性，确保与设计规模匹配，防止施工阶段超支或延误。大气污染治理设施提标改造与工艺优化，针对现有设施，评估改造方案，如升级除尘或脱硫设备，以满足更严格的排放限值。

针对美丽蓝天建设项目，要实现长效治理与资金高效使用，构建“全过程、多维度、智能化”的监督与管理体系。核心在于压实地方主体责任、强化数据驱动监管、推动多方协同共治，确保减排实效可量化、可考核、可持续。

（2）健全全过程闭环监管机制

严把项目入口关，强化可研审查与准入标准。所有申报项目须提交分项可研报告，重点论证技术可行性、减排必要性与投资合理性。

杜绝“复制粘贴式”申报，建立专家评审+现场核查双审机制，优先支持能实现真实减排的工程类项目，严控“形象工程”和纯设备采购类项目。

实施动态过程监管：建立“监测—调度—整改”闭环‌。推广“半月一巡查、一周一抽查”常态化机制，结合用电监控、视频监控、在线监测等非现场手段，提升监管效率。

强化结果导向考核：落实“PM2.5下降”硬指标‌。中央资金实行“地方主责、中央补助”原则，考核以地级市为单位，PM2.5浓度下降作为核心绩效指标。
（3）强化多主体协同共治

建立"政府-企业-专业机构"三级管理架构：地方政府设立项目监管办公室，企业组建专业运维团队，第三方机构提供技术评估服务

实施"双负责人"制度：政府方指定项目联络官，企业方设置专职项目经理，形成双线监督机制。

压实属地与部门责任，明确市、县（区）、乡镇三级责任分工，落实“包联制度”，确保责任到人、监督到位。、建立跨部门联动机制，加强生态环境、住建、交通、城管等部门协同，破解“九龙治水”难题。

（4）加强纪律监督与问责机制

纪检监察机关应将美丽蓝天建设纳入政治监督范畴，紧盯资金使用、项目审批等关键环节，严查不作为、慢作为、虚假整改等问题。

对发现的问题实行“对账销号”管理，推动整改清零，确保政策落地不走样。有效化解项目实施拖延风险、污染减排不足风险、空气质量改善目标难以完成风险等，为空气质量改善目标达成提供有力帮手。

（5）项目审查评估论证及资金管理制度建设

依据《大气污染防治资金管理办法》（财资环〔2025〕155号），淮南市美丽蓝天建设项目初步设计审查评估论证及项目资金管理制度建设。对每个项目的初步设计文件项目部门、企业对接，从工艺技术路线与污染物排放标准符合性、工程量清单完整性、大气污染治理设施提标改造、治理工艺优化等关键环节等进行审核。

专家团队组建及审查流程设计。邀请大气污染防治、环境工程、工艺设计、资金概算等领域专家组成审查组，确保专业覆盖全面性。明确专家职责分工，包括技术审核、标准合规性判定及优化建议提出。由项目实施部门或企业提交初步设计文件，涵盖工艺路线、工程量清单及治理设施方案。组织专家会议，逐项审核文件，重点评估技术路线、污染物排放标准和资金概算的符合性。

关键审查内容及要点。工艺技术路线与污染物排放标准符合性。核实排放控制措施，如废气收集和处理效率，是否符合《大气污染物综合排放标准》等法规要求。工程量清单完整性，检查清单是否涵盖所有建设内容，包括大气污染治理设施、辅助工程及环保投资占比，避免遗漏关键项目。评估工程量及资金概算估算的合理性，确保与设计规模匹配，防止施工阶段超支或延误。大气污染治理设施提标改造与工艺优化，针对现有设施，评估改造方案，如升级除尘或脱硫设备，以满足更严格的排放限值。

形成审查意见及修改建议。基于初步设计审查结果，建议从工艺优化、治理设施升级、协同治理机制、企业责任落实及政策衔接方面推进改进，确保项目有效支撑美丽蓝天建设目标。根据专家审查结果和建议，推动各项目修改完善初设内容，直至通过审核。

（6）加强技术保障。为确保淮南市美丽蓝天建设项目规范高效开展，包含项目前期手续办理、项目全过程监管、项目自查及验收等。制定并动态更新淮南市美丽蓝天建设项目前期手续办理要求；明确各方监管环节及职能，做到出现问题及时发现、及时监管、及时督办、及时解决，确保各项重点工程按计划顺利推进；通过项目自查与峻工验收确保美丽蓝天项目效益落地。为项目按时按质按量完成、实现美丽蓝天建设目标提供坚实制度保障。

（7）实施项目闭环管理。全力落实具体工程，做好资金拨付、进展调度等全过程管理，于工程规定完工期限的6个月内，完成项目工程验收，省级生态环境部门会同财政部门按照职责分工，强化项目实施、资金使用等重点环节的监督管理，只定期跟踪核实项目进展，每年度将项目总结报送财政部、生态环境部。在整体项目规定完工期限1年内，完成整体验收，并委托有资质的第三方机构对项目验收财务决算进行审计，出具审计报告。

八、保障措施

8.1 组织保障

成立由市政府主要领导任组长，分管副市长任副组长，市生态环境局、发改委、财政局、工信局、住建局、交通运输局、公安局、市场监管局等部门及各县（区）政府主要负责人为成员的“美丽蓝天建设领导小组”。领导小组下设办公室于市生态环境局，负责日常工作的统筹协调、进度跟踪和督促落实。各相关部门根据工作职责和任务分工，切实履行职责，强化协同联动，制定并完善相关配套政策措施，为方案实施创造有利条件。各县区要切实发挥主体作用，建立工作协调机制，形成工作合力，推动各项指标和任务落实。建立上下联动和信息共享机制；强化方案实施，分解落实目标任务，围绕约束性指标制定年度工作计划、分年度逐级下达落实。明确各部门职责分工，制定任务清单和责任清单，形成“市级统筹、部门联动、区县落实、齐抓共管”的强大合力，确保实施方案精准落地、有效实施。
8.2 法规保障

严格执行国家和安徽省大气污染防治法律法规，并加快配套政策出台。通过完善的法律法规、技术标准和配套政策，为项目的建设、运营和管理提供坚实的法律依据与制度支撑，确保各项工作于法有据、有章可循。
坚持公开、公平、公正，主动接受社会监督。建立健全“要素跟着项目走”机制，保障符合建设项目高质量建设要求的资源需求。强化土地等要素保障，对建设方案中的重点项目、重点工程，在建设用地、用能指标方面给予政策支持。
8.3 责任保障

建立健全“目标考核、督查督办、约谈问责”三位一体的责任保障机制。将本项目目标任务完成情况纳入各县（区）、各相关部门的高质量发展综合考核和污染防治攻坚战成效考核，考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。结合建设方案实施项目清单，每季度由“美丽蓝天”建设项目领导小组办公室结合项目建设情况滚动更新项目清单表。创新大数据、互联网等信息化监管手段，提高项目监管效能。领导小组办公室联合督查室开展常态化专项督查和随机抽查，对工作进展缓慢、履职不力的单位下发督办单，限期整改。对未能完成时序任务或造成严重影响的，依规依纪依法启动约谈、通报和问责程序，层层传导压力，压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。
8.4 资金保障

强化资金要素保障，实施全过程预算绩效管理，强化资金监管，充分发挥资金效益。切实加强项目预算绩效管理，强化预算执行，不断提高资金使用绩效。属于政府采购管理范围的，应当按照政府采购有关规定执行。各级财政、生态环境部门以及防治资金具体使用单位，应当对上报的有关数据和信息的真实性、准确性负责，配套专项资金对项目实施绩效考核和审计，开展年度项目进度评估。
8.5 社会保障

构建全方位的公众参与和社会监督体系。一是加强信息公开，通过政府网站、政务新媒体等平台，定期公开项目进展、环境质量改善情况和资金使用情况，保障公众知情权。二是强化宣传教育，开展“六五环境日”等主题宣传活动，普及大气污染防治知识，宣传项目生态效益，提升全社会绿色低碳意识。三是拓宽参与渠道，设立有奖举报热线，鼓励公众举报扬尘、油烟、露天焚烧等环境违法行为；邀请人大代表、政协委员、市民代表和环保社会组织参与项目监督和评估。四是加强舆论导向，回应社会关切，通过积极营造浓厚、持久的社会氛围，形成社会共识和自觉意识，深入推动淮南市生态环境质量提升。


